EDITAL DE LICITAÇÃO – retificado

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº. 005/2016

TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2016

MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE

OBJETO: “Contratação de Empresa sob o regime de execução de menor preço por Empreitada global POR LOTE, para execução de obras e serviços na construção de uma arquibancada para quadra poliesportiva – complemento do piso da quadra 1, piso para quadra poliesportiva e alambrado da quadra 2, cobertura em estrutura metálica da quadra 1, nas dependências da FUNCIME, e em conformidade com as planilhas e projetos anexos.

DATA E HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES:

DIA: 11/07/2016 às 09h00

DATA E HORARIO DE ABERTURA DA SESSÃO OFICIAL:

DIA: 11/07/2016 às 09h00min

IMPORTANTE – ATENÇÃO

SRS. licitantes RECOMENDAMOS para que se proceda a leitura atenta às condições e/ou exigências expressas neste edital e seus anexos, objetivando uma perfeita participação no certame. Em caso de dúvidas: (33) 3321-3533.

Não havendo expediente na data supracitada, a data limite para recebimento das propostas comerciais e a abertura da sessão estarão prorrogadas para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário.

LOCAL PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO:

SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA / MG, rua Raul soares, n.º 171, 1º Andar, Centro – Caratinga / MG.

CONSULTAS AO EDITAL:

Será disponível quando solicitado, através do email funcime@caratinga.mg.gov.br, via fax através do TEL/FAX. (33) 3321-3533 e também permanecerá afixado no Quadro de Avisos localizado no hall de entrada Fundação Educacional Cidade dos Meninos, podendo ainda ser obtido na integra junto à Comissão Permanente de Licitação, no horário de 08 às 11 e das 13 as 17 horas, até o último dia útil que anteceder a data do certame.

EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA

PROCESSO LICITATÓRIO: N.º 0005/2016

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2016

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE

A Fundação Educacional Cidade dos Meninos - FUNCIME,/MG, com sua sede administrativa situada à Praça Martha Carli, n.º 991 A, Bairro Santa Cruz, Caratinga / MG, CEP 35.300-181, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que se encontra aberto o Processo Licitatório Nº 005/2016, Tomada de Preço Nº 001/2016, objetivando a Contratação de Empresa sob o regime de execução de menor preço por Empreitada global, para execução de obras e serviços na construção de uma arquibancada para quadra poliesportiva – complemento do piso da quadra 1, piso para quadra poliesportiva e alambrado da quadra 2, cobertura em estrutura metálica da quadra 1, nas dependências da FUNCIME, e em conformidade com as planilhas e projetos anexos, sob o regime de empreitada global, que será processada e julgada em conformidade com a Lei Federal N.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores; Lei nº 5.194/66; Lei Complementar nº 123/06; e demais legislações pertinentes à espécie.

“ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO”

JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS

LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Caratinga

End.: Rua Raul Soares, n.º 171, 1º Andar, Centro, Caratinga / MG, CEP 35.300-181

DIA : 11/07/2016

HORA: 09h00min

CLAÚSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 – Contratação de Empresa sob o regime de execução de menor preço por Empreitada global, para execução de obras e serviços na construção de uma arquibancada para quadra poliesportiva – complemento do piso da quadra 1, piso para quadra poliesportiva e alambrado da quadra 2, cobertura em estrutura metálica da quadra 1, nas dependências da FUNCIME.

CLAÚSULA SEGUNDA – DOS ANEXOS

Anexo I – Memorial Descritivo;

Anexo II – Termo de compromisso da empresa acerca do(s) responsável (is)técnico(s) pela execução da obra;

Anexo III – Projeto Básico e executivo;

Anexo IV – Modelo de Proposta;

Anexo V - Planilha com especificações dos serviços e respectivos quantitativos;

Anexo VI - Cronograma Físico-Financeiro;

Anexo VII - Modelo da Carta de Credenciamento;

Anexo VIII – Modelo de declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da constituição da república federativa do Brasil;

Anexo IX – Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente e impeditivo da habilitação;

Anexo X – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;

Anexo XI – Minuta do Contrato;

Anexo XII - Relação de Documentos para Cadastro (CRC);

Anexo XIII - Atestado de Visita Técnica;

Anexo XIV – Termo de Recebimento do Edital da Tomada de Preços;

Anexo XV – Modelo de Termo de Renúncia;

Anexo XVI – Termo de Conhecimento de Minuta de Contrato;

Anexo XVII – Declaração de pleno conhecimento das condições para execução da obra;

2.1 – Compõe o presente edital o projeto básico/executivo contendo os memoriais descritivos, memórias de cálculos, plantas e desenhos que serão fornecidos aos licitantes por meio magnético ou cópia no ato da retirada do mesmo junto à Comissão Permanente de Licitação ou quando da participação do licitante na Visita Técnica.

CLAÚSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 – Restrições

Somente poderão participar da presente licitação empresas, que:

a) Devidamente se cadastrar ou que atender a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, nos termos do Anexo XII;

b) Tenham Capital Social Integralizado igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), até a data desta Licitação;

c) A licitante deverá adquirir o exemplar do presente Edital à Praça Martha Carli, n.º 991 A, Bairro Santa Cruz, Caratinga / MG, CEP 35.300-181 no horário das 08:00 às 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas.

d) Não poderão participar da presente licitação pessoas físicas ou jurídicas enquadradas nas condições estabelecidas no art. 9º, da Lei Federal 8.666/93;

e) O representante da empresa licitante, para participação nesta licitação, deverá estar munido de carta de credenciamento, que lhe permita assinar documentos e decidir em nome de seu representado, inclusive quanto à desistência de interposição de recurso;

f) A carta de credenciamento somente será aceita se assinada pelo representante 
legal da empresa licitante, conforme ANEXO VII, constante deste Edital;

g) Apresentar Registro comercial, no caso de empresa individual; Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais; e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

3.1.1 - A proponente poderá, em caso de dúvida, quer seja de caráter técnico ou legal, na 
interpretação deste Edital, consultar a Comissão Permanente de Licitação CPL do Fundação Educacional Cidade dos Meninos - FUNCIME,/MG, situado na Praça Martha Carli, n.º 991 A, Bairro Santa Cruz, Caratinga / MG, CEP 35.300-181, no horário de 8:00 às 11:00 e das 13:00 as 17:00, podendo, também,   a consulta ser feita via Fax nº. (33) 3321-3533;

3.1.2 - Somente serão respondidas as consultas formalizadas, por escrito, encaminhadas até 05 (cinco) dias úteis antes da data de entrega da documentação, sendo vedado e remessa por email.

3.2 - Da Visita Técnica

3.2.1 – A vista técnica poderá ser realizada por um engenheiro civil pertencente ao quadro técnico do licitante, munido dos seguintes documentos: carta de credenciamento, carteira de trabalho ou ficha de registro de empregado e carteira de identidade expedida pelo CREA.

3.2.2 - A visita técnica é facultada podendo ser realizada impreterivelmente até 03 (três) dias antes da abertura prevista para o dia 08/07/2016, saindo do prédio da FUNCIME, a qual será coordenada pelo responsável designado pela Prefeitura Municipal de Caratinga, que ao final emitirá atestado de comparecimento dos interessados.

3.2.3 - Somente participarão da visita técnica os interessados que preencherem as condições acima.

3.2.4 - Durante a visita técnica, o interessado, por seu representante, deverá observar atentamente as condições de implantação das obras, solicitando ao engenheiro coordenador da visita os esclarecimentos necessários e pertinentes.

3.2.5 – Quando da não realização da Visita Técnica, o licitante deverá OBRIGATORIAMENTE apresentar Declaração emitido pelo licitante que o mesmo conhece tais condições referentes a execução da obra. Poderá ser apresentado conforme modelo do Anexo XVII.

3.3 - Documentos relativos à habilitação jurídica:

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

obs.: Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

c) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

d) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC;

e) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

3.4 - Documentos relativos à regularidade fiscal:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;

b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante certidão negativa de débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros;

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), mediante Certificado de Regularidade do FGTS;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante certidão conjunta negativa de débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

da) As certidões do item b) e d), poderá ser substituído pela Certidão de débitos Relativo a Créditos Tributários Federais e a Dívida Ativa da União, que entrou em vigor a partir do 03/11/2014.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943, (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida via internet pelo TST - Tribunal Superior do Trabalho).

3.5 - Documentos relativos à Qualificação Técnica:

a) Prova de inscrição ou registro do licitante e dos seus responsáveis técnicos, junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA competente da região a que estiver vinculado o licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto e consoante com as determinações legais pertinentes.

b) Capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior, detentor de atestado de responsabilidade técnica, emitido pelo CREA, por execução de obra ou serviço de características semelhantes com o objeto da presente licitação.

b.1) A comprovação de compor o quadro permanente deverá ser feita, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

b.1.1) Se empregado: ficha ou livro de registro de empregado, carteira de trabalho e registro de inscrição no CREA;

b.1.2) Se sócio da empresa: última alteração contratual e registro de inscrição no CREA;

b.1.3) Se profissional contratado como prestador de serviços: Contrato de trabalho, obedecidas as disposições legais pertinentes e registro de inscrição no CREA.

c) Capacitação técnico-operacional: atestados de capacidade técnica, em nome da empresa, expedidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados no CREA da região onde os serviços foram executados ou fiscalizados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por estes Conselhos, que comprovem que o licitante tenha executado ou fiscalizado serviços em obras de edificações similares de porte e complexidade com o objeto desta licitação não se admitindo o somatório de quantitativos de obras diferentes para comprovação de um mesmo item de serviço.

c.1) Atestado(s), devidamente registrado no CREA, de que o profissional comprovadamente integrante do quadro permanente da licitante, executou, na qualidade de Responsável Técnico, obras da mesma natureza ou complexidade da aqui licitada.

* Todas as certidões e atestados apresentados deverão ter destacados com marca texto os itens por eles comprovados de forma a facilitar a verificação da comprovação pretendida.

d) Declaração de que recebeu os documentos e que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, acompanhado do atestado de visita fornecido pela FUNCIME, quando for o caso.

e) Termo de Compromisso da empresa licitante de que o(s) responsável (is) técnico(s), detentor (es) do(s) atestado(s será (ão) o(s) responsável (is) técnico(s) pela execução da obra, conforme Anexo II, constante deste Edital.

3.6 - Documentos relativos quanto à qualificação Econômica Financeira:

a) Comprovação, pela licitante, de que o capital integralizado da empresa é igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor da contratação, até a data desta licitação, por meio de cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial.

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa licitante, por meio do cálculo de índices contábeis abaixo previstos, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de três meses da data de apresentação da proposta.

b.1) OBS.: Cálculo dos índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, sendo considerada habilitada a empresa que apresentar resultado igual ou maior que 1,0 (um), e cujo índice Geral de Endividamento for menor ou igual a 0,50 (cinquenta centesimos), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

ILG – ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

(AC + RLP)

ILG =	---------------

(PC + ELP)

Sendo:

AC – ATIVO CIRCULANTE

PC – PASSIVO CIRCULANTE

RLP – REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

ELP - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.

ILC – ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ILC = AC/PC

Sendo:

AC – ATIVO CIRCULANTE

PC – PASSIVO CIRCULANTE

IGE – INDICE GERAU DE ENDIVIDAMENTO

IGE = (ECP + ELP)/AT

Sendo:

ELP - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

ECP – EXIGÍVEL A CURTO PRAZO

AC – ATIVO TOTAL

JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DOS ÍNDICES

Os índices contábeis escolhidos para fins de verificação da qualificação econômico-financeira justificam-se para efeitos da comprovação da boa situação financeira das proponentes, uma vez que um índice de LG igual ou maior a 1,0 demonstra que a empresa possui recursos suficientes para pagar suas dívidas e um índice de LC igual ou maior do que 1,0 demonstram que a empresa possui folga financeira em curto prazo, ou seja, se os dois índices forem iguais ou maiores do que 1,0 significam que a empresa está financeiramente saudável, o GE – Grau de Endividamento igual ou menor que 0,50 demonstra a responsabilidade da empresa junto a todos os credores, sejam financeiros ou não. Sendo assim, observa-se que os limites estabelecidos no SUB-ITEM (3.6 / B.1), deste edital são razoáveis, são usualmente adotados, e que não impõem condições que frustrem ou restrinjam o caráter competitivo do certame, sendo que, com base nos índices retro mencionados, a contratante poderá avaliar a situação financeira da empresa, objetivando comprovar a sua capacidade de saldar os compromissos decorrentes de futuras contratações.

c) As Empresas constituídas como Sociedades Anônimas de Capital Aberto e Sociedades consideradas “Empresas de Grande Porte” deverão apresentar seus balanços de acordo com disposições contidas na Lei 11.638/2007

c.1) Os documentos exigidos neste subitem, quando forem próprios, deverão ser assinados pelo representante legal do licitante e pelo seu contador ou, quando publicados em Órgão de Imprensa Oficial, deverão permitir a identificação do veículo e da data de sua publicação e conter o nome do contador e o número de seu registro no Conselho Regional de Contabilidade;

c.2) A empresa com menos de um exercício financeiro, para cumprir essa exigência, deverá apresentar o Balanço de Abertura ou o último Balanço Patrimonial levantado;

c.3) Serão aceitos como na forma da lei o Balanço Patrimonial e demonstrações contáveis assim apresentados:

- Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima):

- Publicados em Diário Oficial; ou

- Publicados em jornal; ou

- Por cópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.

c.4) Sociedades por Cota de Responsabilidade Limitada (LTDA):

- por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento; ou

- por cópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou do domicílio do licitante.

- Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei nº 9.317/96 (Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte) – “SIMPLES”, apresentarão as documentações abaixo exigidas:

- Certidão optante pelo SIMPLES - Receita Federal;

- Declaração de faturamento;

- Cópia autenticada das folhas do Livro Diário, onde estão transcritas as demonstrações contábil, devidamente registrada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante (Entrada e Saída);

-Termo de abertura devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

c.5) As empresas optantes pelo Lucro Presumido deverão apresentar comprovante de Imposto de Renda, lembrando que o imposto de renda com base no lucro presumido é determinado por períodos de apuração trimestrais, encerrados em 31 de Março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário (Lei nº 9.430, de 1996, arts. 1º e 25; RIR/1999, art. 516, § 5º);

d) Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídicos há menos de sessenta dias contados da efetiva pesquisa do cartório em relação à data da realização da Tomada de Preços;

3.7 OUTROS DOCUMENTOS

a) Cópia do CRC (Certificado de Registro Cadastral) de Fornecedor expedido pelo Departamento de Licitações e Compras do Fundação Educacional Cidade dos Meninos - FUNCIME,/MG, que deverá ser feito até 03 (três) dais úteis antes da data de abertura da presente licitação.

b) declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da constituição da república federativa do Brasil; conforme modelo anexo VIII deste Edital.

c) declaração de inexistência de fato superveniente e impeditivo da habilitação, conforme modelo anexo IX deste Edital;

d) Termo de Conhecimento de Minuta de Contrato, conforme modelo anexo XVI deste Edital;

e) Declaração de pleno conhecimento das condições para execução da obra, conforme modelo anexo XVII deste Edital;

f) Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme modelo anexo X deste Edital; (caso a empresa enquadra nestas condições) ou certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC;

f.1) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que usufruem dos benefícios da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, deverão declarar expressamente esta condição, sob pena de não poderem valer-se dos benefícios da lei.

CLAÚSULA QUARTA - DA FORMA DE PREENCHIMENTO EXTERNO DOS ENVELOPES

ENVELOPE – 01: DOCUMENTAÇÃO

À Comissão Permanente de Licitações (CPL) da FUNCIME

Praça Martha Carli, n.º 991 A, Bairro Santa Cruz, Caratinga / MG, CEP 35.300-181

Processo Licitatório Nº: 005/2016

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº: 001/2016

Nome Completo e CNPJ da empresa – Endereço Completo – Telefax – e-mail

ENVELOPE – 02: PROPOSTA DE PREÇO

À Comissão Permanente de Licitações (CPL) da FUNCIME

Praça Martha Carli, n.º 991 A, Bairro Santa Cruz, Caratinga / MG, CEP 35.300-181

Processo Licitatório Nº: 005/2016

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº: 001/2016

Nome Completo e CNPJ da empresa – Endereço Completo – Telefax – e-mail

CLAÚSULA QUINTA - ENVELOPE 01 - "DOCUMENTAÇÃO"

5.1 - No envelope 01 "DOCUMENTAÇÃO", indevassável e fechado, rubricado no local de seu fechamento, deverá ser apresentada os documentos solicitados por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou pelos membros da Comissão Permanente de Licitações – CPL ou publicação em órgão da imprensa oficial.

5.2 No caso de participação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte na presente licitação, estas serão HABILITADAS mesmo que apresentarem alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, sendo que a regularidade da sua situação deverá ser efetuada nos moldes do subitem 3.4 deste edital, como condição de adjudicação.

5.3 - Todos os documentos deverão ser apresentados dentro de seu período de validade, caso a validade não esteja fixado terão o prazo de 60 (sessenta) dias a partir de sua emissão.

5.4 – O Presidente da CPL poderá confirmar a autenticidade dos documentos apresentados extraídos pela Internet, junto aos sites dos órgãos emissores, para fins de habilitação.

CLAÚSULA SEXTA - ENVELOPE 02 - "PROPOSTA"

6.1 - Proposta Comercial, conforme ANEXO V, que integra este Edital, em uma via, contendo, necessariamente, as seguintes informações, considerados como válidos os dados constantes do impresso da empresa, devendo, entretanto ser complementados os que faltarem:

a) Nome da empresa licitante, endereço, número do CNPJ, data de abertura da licitação prevista neste Edital e assinatura do seu representante legal;

b) Preço global proposto pela empresa licitante em real (em algarismos e por extenso);

c) Prazo de validade da proposta (em algarismos e por extenso) que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir de data da licitação, sob pena de desclassificação da licitante;

d) Prazo de execução dos serviços (em algarismos e por extenso) que não poderá ser superior a 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da data da emissão da Ordem de Início pela Fundação Educacional Cidade dos Meninos - FUNCIME, sob pena de desclassificação da licitante;

e) Nomes do responsável técnico e do(s) representante(s) legal(is) da empresa licitante.

6.2 - Planilhas de Quantitativos e Preços Unitários e Cronograma Físico Financeiro, com preços em real, que poderá ser 
grafada em computador ou equivalente, contendo:

a) Identificação da empresa licitante;

b) Mesma ordem, numeração, descrição e quantitativos apresentados na planilha da FUNCIME, com os preços propostos pelo licitante, que, multiplicados pelas quantidades correspondentes e efetuado o somatório dos itens, resultarão no valor final da proposta.

6.3 - A empresa licitante deverá apresentar sua própria planilha (não será aceita cópia xerográfica da planilha emitida pela FUNCIME, completa, com todos os serviços necessários à integral execução da obra).

6.4 - Nos preços propostos deverão ser computados materiais, fornecimento de mão-de-obra, ferramentas, equipamentos, transporte de qualquer natureza, administração, encargos sociais e fiscais, salários, lucros e quaisquer outras despesas incidentes sobre o serviço, objeto desta licitação.

6.5 - Todos os documentos da proposta de preços deverão estar assinados e rubricados pelo representante legal e habilitado legalmente.

6.6 - A Comissão de Licitação fará conferência da Planilha de Preços, desclassificando aquelas propostas que a juízo da Comissão Permanente de Licitações contiverem erros grosseiros e apresentarem incompatibilidade entre preços e quantidades exigidas e que deixarem de cotar itens que compõem as planilhas.

CLAÚSULA SÉTIMA - DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO

7.1 - A presente TOMADA DE PREÇOS será processada e julgada de acordo com o procedimento estabelecido no art. 43 da Lei Federal Nº 8.666/93 e normas aplicáveis à espécie.

7.1.1 - Após a entrega dos envelopes pelos licitantes, não serão aceitos quaisquer adendos, acréscimos, supressões ou esclarecimentos sobre o conteúdo dos mesmos.

7.1.2 - Os esclarecimentos, quando necessários e desde que solicitados pela Comissão Permanente de Licitações - CPL, constarão obrigatoriamente da respectiva ata.

7.1.3 - Se o participante enviar representante que não seja sócio-gerente, no caso de Pessoa Jurídica, far-se-á necessário o credenciamento por escrito, com menção expressa de que Ihe confere amplos poderes, inclusive para recebimento de intimações e decisão sobre a desistência ou não de recurso contra a habilitação.

7.1.4 - A não apresentação da procuração não implica a inabilitação do licitante, mas o impede de discordar das decisões tomadas pela Comissão Permanente de Licitações - CPL, durante a sessão de abertura dos envelopes "DOCUMENTAÇÃO" e "PROPOSTA”.

7.2 - Abertura dos envelopes "DOCUMENTAÇÃO"

7.2.1 - No dia, local e hora designados no preâmbulo deste Edital, na presença dos licitantes ou dos seus representantes que comparecerem e demais pessoas que quiserem assistir ao ato, a Comissão Permanente de Licitações - CPL iniciará os trabalhos, examinando os envelopes "DOCUMENTAÇÃO" e "PROPOSTA", os quais serão rubricados pelos seus componentes e após pelos representantes presentes, procedendo a seguir à abertura do envelope "DOCUMENTAÇÃO".

7.2.2 - Os documentos contidos nos envelopes 01 "DOCUMENTAÇÃO" serão examinados e rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitações CPL e logo após pelos proponentes devidamente credenciados.

7.2.3 - Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito, que deverá ser assinada pelos membros da Comissão e dos representantes presentes, devendo toda e qualquer declaração constar obrigatoriamente da mesma.

7.2.4 - Se ocorrer a suspensão da reunião para julgamento e a mesma não puder ser realizada no dia, será marcada a data da divulgação do resultado pela Comissão Permanente de Licitações - CPL, sendo o resultado publicado na Imprensa Oficial e comunicado a todos os participantes, marcando-se a data de abertura do envelope contendo a PROPOSTA DE PREÇOS, observado o prazo de recurso para prosseguimento do evento.

7.2.4.1 – Caso ocorra inabilitação de licitante, o envelope correspondente "PROPOSTA" dos proponentes inabilitados ficarão à disposição dos licitantes, pelo prazo de 05 (cinco) dias, após a publicação no Quadro de Avisos ou na Imprensa Oficial, junto à Comissão, a qual as devolverá contra-recibo.

7.3 - Critério para fins de julgamento da documentação

7.3.1 - Será inabilitado da presente licitação o Proponente que deixar de atender o solicitado ou não preencher os requisitos legais.

7.3.2 - Se todos os Licitantes forem inabilitados, a Administração poderá fixar o prazo de 08  (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação, que ensejou a inabilitação, conforme estatuído no § 3º do art. 48, da Lei nº 8.666/93.

7.4 - Abertura dos Envelopes "PROPOSTA"

7.4.1 - Os envelopes "PROPOSTA" dos proponentes habilitados serão abertos, na data e hora a ser designada pela Comissão, após o encerramento da “Habilitação”, no mesmo local.

7.4.2 - Uma vez abertas, as propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões que as ofertas apresentarem em relação às exigências e formalidades previstas neste edital.

7.4.3 - As propostas serão rubricadas, examinadas e lidas pelos membros da Comissão Permanente de Licitações - CPL, e a seguir colocadas à disposição dos licitantes para exame e rubrica.

7.4.4 - Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito, que deverá ser assinada pelos membros da Comissão e dos representantes devidamente credenciados presentes, devendo toda e qualquer declaração constar obrigatoriamente da mesma.

7.4.5 - Se o julgamento não ocorrer logo após a abertura dos envelopes, a Comissão Permanente de Licitações - CPL publicará o resultado na Imprensa Oficial ou no Quadro de Aviso, e comunicará a todos os participantes da presente licitação.

7.5 - Critério para fins de julgamento da proposta

7.5.1 - A Comissão, ao proceder ao exame das propostas, de imediato, eliminará aquelas que:

a) Ultrapassem o valor do orçamento estimado para cada lote apresentado pela FUNCIME – Fundação Educacional Cidade dos Meninos, conforme as planilhas orçamentárias de serviços/custos, parte integrante deste edital.

a.1) LOTE 01 – R$ 79.764,97 (setenta e nove mil setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos).

a.2) LOTE 02  - R$ 107.072,88 (cento e sete mil setenta e dois reais e oitenta e oito centavos).

b) Apresentem qualquer preço unitário considerado manifestamente inexequível de acordo com o estabelecido no inciso II do art. 48, da Lei nº 8.666/93.

c) Tenham inobservado a legislação e termos do presente Edital;

d) Apresentem rasuras, entrelinhas, emendas ou ainda linguagem que dificulte a exata compreensão de seu enunciado;

e) Não atendam às condições estipuladas nos arts.  44 e 45, da Lei Federal nº 8.666/93;

7.5.2. Se todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes habilitados o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de outra proposta.

7.5.3 – O CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS SERA O MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE

7.5.3 – Classificação

7.5.3.1. Após o exame das propostas, a Comissão fará a classificação das mesmas, levando-se em conta exclusivamente o MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL POR LOTE.

7.5.3.2 - Caso as propostas apresentadas por Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta de menor preço, lhes será assegurada preferência de contratação, situação inominada por “Empate Ficto”.

7.5.3.3 - Para efeito do subitem anterior, ocorrendo o empate ficto, será adotado o seguinte procedimento:

a) A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela de menor preço;

b) Não sendo classificada em primeiro lugar Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que se enquadrem na hipótese do subitem 7.5.3, observada a ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que se enquadrem no percentual estabelecido no subitem 7.5.3, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar proposta melhor;

d) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada será convocada pela Comissão de procedimento seletivo, para apresentar nova proposta no prazo máximo de dois dias úteis, sob pena de preclusão;

e) Na hipótese de não-contratação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, o objeto da licitação será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

f) O disposto no subitem 7.5.3 somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

7.5.5 - O critério de desempate nesta licitação será, obrigatoriamente, o sorteio, conforme previsto no § 2º, do art. 45, da Lei Federal nº 8.666/93.

7.6. Da Homologação e da Adjudicação

7.6.1 - A adjudicação do objeto da presente licitação será feita à licitante vencedora, consubstanciada na Ata de Julgamento da Proposta;

7.6.2 - Decorrido o prazo para interposição de recurso em face do resultado do julgamento caso não haja renúncia do direito em ata, nenhum tendo sido interposto, ou, julgados os que acaso tenham sido postulados, o Presidente da FUNCIME – Fundação Educacional Cidade dos Meninos, homologará o resultado da licitação, podendo, observado o disposto no art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93, revogá-la ou anulá-la;

7.6.3 - A adjudicatária firmará, após a homologação do resultado da licitação, o respectivo contrato, conforme modelo padrão da FUNCIME – Fundação Educacional Cidade dos Meninos, ANEXO XII, integrante deste Edital, observadas as condições estipuladas no mesmo;

7.6.4 - A adjudicatária será notificada pela FUNCIME – Fundação Educacional Cidade dos Meninos, para, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da notificação, assinar o contrato, ou instrumento equivalente.

7.6.5 - Este prazo, a requerimento da adjudicatária e a critério exclusivo da Administração Publica - FUNCIME – Fundação Educacional Cidade dos Meninos, presentes as razões de interesse público, poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

7.6.6 - O ato de convocação da adjudicatária para assinatura do contrato ou instrumento equivalente interrompe a contagem do prazo de validade da proposta.

7.6.7 - A adjudicatária, não assinando o contrato ou instrumento equivalente, nem apresentando relevantes razões para não o fazer, sujeitar-se-á à apropriação, pela Administração, da Garantia de participação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.666/93.

CLAÚSULA OITAVA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

8.1 - Os recursos administrativos referentes a esta licitação, reger-se-ão pelas disposições do art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93.

8.2. A impugnação aos termos do edital deverá obedecer às disposições contidas nos parágrafos 1º e 2º do art. 41, da Lei nº 8.666/93.

CLAÚSULA NOVA - DO CONTRATO

9.1 - O contrato obedecerá ao modelo padrão da FUNCIME - Fundação Educacional Cidade dos Meninos, conforme o já mencionado, ANEXO XIII, constante deste Edital.

9.2 - Farão parte integrante do contrato, independentemente de transcrição:

a) O Edital de Licitação;

b) A proposta vencedora desta licitação;

c) A Planilha de Quantitativos e Custos Unitários da Adjudicatária;

d) Cronograma Físico-financeiro elaborado pelo CONTRATANTE conforme modelo constante do presente edital;

e) Projeto.

9.3 – O Fundação Educacional Cidade dos Meninos - FUNCIME, poderá proceder a alterações contratuais nas condições previstas nos arts. 58 e 65 da Lei Federal nº 8.666/93, com redação dada pelo art. 1º da Lei Federal nº. 9.648/98;

9.4 - Verificando-se caso de força maior ou caso fortuito, nos exatos termos do Código 
Civil Brasileiro, a contratada se obriga a comunicar, por escrito, ao Contratante a ocorrência do evento, suspendendo-se suas obrigações, enquanto perdurar tal situação.

9.4.1 - Findos os motivos que determinaram a força maior ou caso fortuito, o contrato estender-se-á por período de tempo necessário à total execução dos trabalhos, porém não superior ao número de dias que foram paralisados, observado o disposto no art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

9.5 - Todas as despesas inerentes ao contrato correrão por conta da contratada;

9.6 - Todas as ordens de serviço, notificações e entendimentos entre o Contratante e Contratada serão feitos por escrito e/ou registrados no Diário de Obra, nas ocasiões devidas, não sendo aceitas quaisquer considerações verbais;

9.7 - O regime de execução da obra será o de Empreitada por Preço Global Por Lote.

9.8 - A Contratada obriga-se a propiciar, no local da execução da obra, os meios e as condições necessárias para que a contratante possa realizar inspeções periódicas.

9.9 - Aplica-se ao contrato oriundo da Tomada de Preços nº 01/2016, a serem firmadas entre a Administração Contratante e a empresa vencedora (contratada), as disposições do art. 618 do Código Civil Brasileiro, Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, o qual estabelece que: nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.

9.10 - A qualquer tempo, durante o prazo de que trata o item anterior, ocorrendo irregularidades na obra que afetem a solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo, assistirá à Administração Contratante, sem qualquer ônus, o direito de convocar a contratada para que promova a reexecução ou correção dos serviços de sua responsabilidade.

9.11 - Ressalvada a ocorrência de um ou mais motivos previstos nos incisos do § 1.º do art. 57, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993, desde que devidamente comprovados, mediante justificativa aceita pela Administração em regular processo administrativo, NÃO HAVERÁ, EM QUALQUER OUTRA HIPÓTESE, aditivos ao valor do contrato firmado entre a empresa vencedora e a Administração Contratante, decorrente deste procedimento licitatório.

CLAÚSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

10.1 - Poderá ocorrer a rescisão do contrato, a ser celebrado em face do resultado da presente licitação, nos termos dos arts. 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93;

10.2 - Configurada a rescisão do contrato, que vigorará a partir da data de sua comunicação à contratada, esta se obriga a entregar os serviços inteiramente desembaraçados, não criando obstáculos de qualquer natureza.

10.3 - Havendo rescisão do contrato, o Contratante pagará à Contratada, os trabalhos efetivamente executados e aceitos pela fiscalização, deduzindo do seu valor os débitos apurados a favor da Fundação Educacional Cidade dos Meninos - FUNCIME.

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS RISCOS DA CONTRATADA

11.1 - Todos os riscos de perdas e danos relativos à propriedade física e de acidentes pessoais e/ou morte que ocorram durante a execução do contrato e em consequência de tal execução, excetuando-se os riscos constantes da legislação brasileira, são de responsabilidade da Contratada.

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS RISCOS DO CONTRATANTE

12.1 - O Contratante é responsável pelos riscos, excluídos os que:

a) Na medida em que afetarem direta ou indiretamente a execução das obras forem riscos atribuíveis a casos fortuitos ou força maior previstos na legislação brasileira;

b) Se constituam em causa atribuível exclusivamente ao projeto da obra.

CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA - NORMAS AMBIENTAIS

13.1 - A Contratada deverá cumprir os procedimentos de proteção ambiental, responsabilizando-se pelos danos causados ao meio ambiente, nos termos da legislação pertinente, independentemente do detalhamento e/ou da especificação do projeto;

13.2 - 	A Contratada responderá pelos crimes ambientais que praticar nos termos da legislação vigente;

13.3 - A Contratada deverá observar, sempre que houver os procedimentos estabelecidos nos estudos apresentados para o licenciamento, bem como as condicionantes estabelecidas pelo COPAM;

13.4 - Os prejuízos causados por embargos pelo órgão de controle ambiental, devido a danos decorrentes da execução dos serviços, serão de responsabilidade da contratada, bem como os autos de infração lavrados que gerarem pagamentos de multas;

13.5 - 	As licenças ambientais existentes para a obra, não dispensam nem substituem a obtenção pela contratada, de certidões, ou outras licenças, de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal no decorrer do contrato.

CLAÚSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

14.1 - 	Providenciar para que a obra tenha instalações necessárias, tais como: barracões para depósito de materiais; sanitários e tapumes; ferramentas e equipamentos necessários e suficientes a uma boa execução da obra;

14.2 - 	Executar, dentro da melhor técnica, os serviços contratados, obedecendo rigorosamente às normas da ABNT, especificações, projetos e instruções da fiscalização do Contratante;

14.3 - 	A Contratada deverá fornecer a todos os operários uniformes adequados com identificação da empresa. Os valores referentes ao fornecimento dos uniformes deverão estar incluídos no custo composto e ofertado pela Contratada.

14.4 - 	Manter vigilância permanente no canteiro de obras;

14.5 - 	Assegurar até o recebimento definitivo da obra pela Fundação Educacional Cidade dos Meninos - FUNCIME, a proteção e conservação de tudo que já tiver sido executado.

14.6 - Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessários nos serviços sob sua responsabilidade, apontados ou não pela fiscalização da Fundação Educacional Cidade dos Meninos - FUNCIME,/MG;

14.7 - Permitir e facilitar à fiscalização do Contratante, a inspeção das obras ou serviços no horário normal de trabalho, prestando todas as informações solicitadas pela mesma;

14.8 - 	Providenciar a colocação de placas na obra, conforme modelos fornecidos pelo Contratante, em local indicado pela fiscalização do mesmo;

14.9 - 	Informar à fiscalização do Contratante a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que possam atrasar ou impedir a conclusão da obra, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a situação;

14.10 - Responsabilizar-se, única e exclusivamente, pela qualidade, resistência e estabilidade dos serviços que executar, respondendo, inclusive, pela exatidão dos estudos, cálculos e projetos que a informam, sejam eles elaborados ou não pelo Contratante;

14.11 - Ser responsável civil pela obra e ter, como responsável (is) técnico(s), o(s) detentor (es) do(s) atestado(s) referido(s) no Item 3.5.B.

14.11.1 - Só será aceita a substituição do(s) responsável (is) técnico(s) por outro(s) responsável (is) técnico(s) que preencha(m) todos os requisitos exigidos no Item 3.5.B.

14.12 - Estabelecer normas de segurança e tomar as providências que visem à total segurança dos operários e de terceiros no perímetro da obra;

14.13 - Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributários, previdenciários e trabalhistas, resultantes da contratação da obra, bem como pelo registro do contrato da obra junto ao CREA/MG e CEI;

14.14 - Preencher, diariamente, onde lhe for reservado, o Diário de Obra que o Contratante manterá permanentemente disponível no local da obra, de acordo com as instruções ali contidas;

14.15 - Apresentar ao Contratante, quando houver necessidade de extensão das redes públicas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o início da obra, o comprovante do pedido feito à concessionária do serviço.

14.15.1 - Concluídos os serviços de extensão de redes públicas, antes do recebimento definitivo da obra, a contratada deverá promover as respectivas ligações e testes de funcionamento.

14.16 - Ser responsável pelo acompanhamento e controle tecnológico dos serviços, conforme previsto nas especificações técnicas particulares da obra, normas do Contratante e normas técnicas brasileiras.

14.16.1 - O responsável técnico da Contratada deverá, quando solicitado pelo Contratante, emitir mensalmente documento de qualidade dos serviços executados, respondendo pela contratante, durante o período estipulado pela legislação vigente;

14.16.2 - O Contratante poderá aferir os testes e ensaios de controle tecnológico, utilizando-se das instalações e instrumentos da Contratada.

14.17 - Providenciar, junto aos órgãos competentes, por sua conta exclusiva, o pagamento de taxas e emolumentos, incumbindo-se da aprovação das licenças necessárias a sua execução;

14.18 - Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o local da obra, quer para outro local;

14.19 - Encaminhar, ao Contratante, até 05 (cinco) dias após o recebimento da Ordem de Início, uma cópia da ART - Anotação da Responsabilidade Técnica da obra no CREA/MG;

14.20 - Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a fiscalização do Contratante;

14.21 - Manter a frente dos trabalhos um responsável técnico com total poder para representá-la junto à fiscalização do Contratante;

14.22 - Retirar ou substituir, qualquer funcionário que não esteja atendendo a contento a fiscalização do Contratante, que lançará a devida justificativa no diário de obra;

14.23 - Responsabilizar-se, além dos serviços específicos da construção, pelas ligações provisórias e definitivas de água, esgoto, instalações de luz e força, de modo que, ao ser dada por concluída, possa a obra entrar em funcionamento imediatamente.

14.23.1 - Concluída a obra, a Contratada terá que apresentar prova de quitação das contas de água, luz e telefone, e da transferência das ligações para a FUNCIME.

14.24 - Apresentar ao final da obra o as built completo, em meio magnético e uma cópia plotada e assinada pelo responsável técnico da Contratada;

14.25 - Acatar toda orientação advinda do Contratante com relação à obra.

14.26 - Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada que tenha procedência legal.

CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA - DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO

15.1 - 	Quando se fizer necessária mão-de-obra especializada na execução dos trabalhos contratados, exigir-se-á que esta seja previamente aprovada pelo Contratante;

15.2 - As partes se submeterão, ainda, às disposições contidas nos arts. 66 a 72, 75 e 76 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLAÚSULA DÉCIMA SEXTA - DOS PRAZOS DE INÍCIO E TÉRMINO DOS TRABALHOS

16.1 - 	Os serviços deverão ser iniciados no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a emissão da Ordem de Início dos Serviços e concluídos em 60 (sessenta) dias consecutivos contados da data de seu início.

16.1.1 - A ordem de início somente será emitida após a aprovação do cronograma físico-financeiro pelo Contratante.

16.1.1.1. A cada medição o cronograma físico-financeiro deverá ser revisto e apresentado à fiscalização do Contratante para aprovação, sem prejuízo às sanções previstas no item 19 deste Edital.

16.2 - 	Estes prazos não poderão ser prorrogados ou suspensos, salvo, por força maior ou caso fortuito, de conformidade com o Código Civil Brasileiro e com o art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, devidamente comunicado ao Contratante, ou por decisão expressa deste.

CLAÚSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DOS TRABALHOS

17.1 - O objeto do contrato será recebido pelo Contratante, nos termos do art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93, a saber:

a) Provisoriamente, através de Termo de Recebimento Provisório - TRP;

b) Definitivamente, através de Termo de Recebimento Definitivo – TRD;

17.1.1 - O recebimento definitivo dar-se-á após o decurso de prazo necessário à observação ou vistoria que comprove adequação do objeto aos termos contratuais.

17.1.2 - O prazo de que trata o item 16.1.1 não poderá ser superior a 60 (sessenta) dias, após o TRP.

CLAÚSULA DÉCIMA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1 - Em caso de descumprimento das obrigações contraídas neste Instrumento, a adjudicatária/contratada ficará sujeita às penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93, arts. 81 e 86 a 88.

18.2 - Pela inexecução total ou parcial do contrato celebrado com o Fundação Educacional Cidade dos Meninos – FUNCIME – Fundação Educacional Cidade dos Meninos, serão aplicadas as sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, obedecidos os seguintes critérios:

18.2.1 - Advertência escrita, comunicação formal de desacordo quanto à conduta do Contratado sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção.

18.2.2 - Multa, nas seguintes condições:

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico de obras não cumprida;

b) 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia;

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, serviço ou obra não realizada no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas;

18.2.3 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo definido no art. 6º, da Lei nº 13.994;

18.2.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos resultantes de ação ou omissão do mesmo.

18.3 - 	O valor da multa aplicada, nos termos do item 18.2.2, alíneas “a”, “b” e “c”, será, retido/descontados dos pagamentos devidos pela Administração Pública ou cobrado judicialmente.

18.4 - 	Constatada a ocorrência do descumprimento total ou parcial do contrato, que aponte a possibilidade de aplicação das sanções descritas nos itens 18.2.1 a 18.2.4, o servidor público responsável pelo atestado de prestação de serviços de recebimento parcial ou total da obra emitirá parecer técnico fundamentado e o encaminhará ao Contratante.

18.5 - As penalidades de advertência e multa serão aplicadas após regular procedimento administrativo, de ofício ou por provocação da Administração Municipal.

18.6 - As sanções previstas nos itens 18.2.1, 18.2.3 e 18.2.4, poderão ser aplicadas cumulativamente à prevista no item 18.2.2, assegurado o direito de defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

18.7 - A aplicação da sanção de declaração de inidoneidade é de competência exclusiva do Presidente da FUNCIME, nos termos da lei da qual cabe pedido de reconsideração nos termos do inciso III do art. 109, da Lei Federal nº 8.666/93.

18.8 - Em qualquer caso, será assegurada à adjudicatária / contratada a ampla defesa.

CLAÚSULA DÉCIMA NOA - DAS MEDIÇÕES E DO PAGAMENTO

19.1 - O pagamento, decorrente da execução da Obra, objeto desta licitação, será efetuado mensalmente de acordo com medição da obra, feita pelo Engenheiro Civil da Prefeitura Municipal de Caratinga, em até 30 (trinta) dias após a medição e emissão da nota fiscal, conforme cronograma físico financeiro, condicionado a liberação dos recursos pela Tesouraria da FUNCIME;

19.2 - A apuração do serviço executado deverá corresponder ao período do primeiro ao último dia de cada mês (sendo possível, excepcionalmente, apurar-se período inferior a 30 (trinta) dias, desde que no primeiro ou no último mês de vigência do contrato, e, ainda em casos de suspensão temporária dos serviços) e corresponderá rigorosamente à programação do cronograma físico financeiro;

19.2.1 – Quando a programação do cronograma não for executado por completo, o pagamento deverá ser proporcional à parcela executada.

19.3 - O prazo previsto para pagamento das medições é até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente ao da medição;

19.4 - O pagamento somente será liberado mediante a apresentação pela contratada dos 
documentos abaixo discriminados e de conformidade com as disposições instituídas pela legislação e normas do MPS/SRP em vigor:

a) GFIP relativa ao período de execução do serviço medido, identificada com a matrícula CEI da obra, com Código 150 e 155, constantes no Manual da GFIP, com comprovação de entrega;

b) Cópias das Notas Fiscais, Faturas ou recibos de prestação de serviços emitidos por subempreiteiros, com vinculação inequívoca à obra, e dos comprovantes dos documentos de arrecadação de retenção acompanhada das informações específicas do tomador da obra;

c) Cópia da Guia de Recolhimento Específica, quitada, recolhida com a identificação da matrícula da obra - CEI;

d) Folha de empregados da obra em papel timbrado da empresa;

e) CND FEDERAL/INSS e CRF do FGTS E TRABALHISTA;

f) Comprovação que a contratada adota escrita regular no período de duração da obra, mediante cópia do Livro Diário devidamente formalizado e declaração firmada pelo representante legal da empresa de que os valores apresentados estão contabilizados, isentando assim o Fundação Educacional Cidade dos Meninos – FUNCIME, de qualquer encargo junto ao INSS, decorrente dos referidos recolhimentos.

g) Diário da Obra; todos os fatos relacionados à execução dos trabalhos, tais como: serviços realizados, entradas e saídas de materiais, anormalidades, chuvas que possam atrasar o prazo da obra e outros eventos que possam interessar, de modo a ter sempre um completo registro do andamento dos trabalhos

h)  Álbum de fotografias das diversas etapas dos serviços pertinente a medição.

19.6.1 - A Contratada deverá discriminar na Nota Fiscal ou Fatura, os valores correspondentes ao fornecimento de material ou de equipamento na execução do serviço, cujo total, será deduzido do valor bruto da Nota Fiscal ou Fatura, para base de cálculo da contribuição complementar a ser retida para o INSS, caso não configure na GPS apresentada, a comprovação dos requisitos mínimos previstos no RPS.

19.6.2 - A Contratada deverá comprovar o recolhimento do ISSQN de cada Nota Fiscal emitida, relativa à execução desta licitação referente ao mês imediatamente anterior ao da emissão da Nota Fiscal, no local da execução da obra ou prestação de serviço, excetuando-se, a obra executada na Fundação Educacional Cidade dos Meninos - FUNCIME, cujo imposto será retido na fonte de acordo com a legislação pertinente.

CLAÚSULA VIGÉSIMA - DO REAJUSTE DE PREÇOS

20.1 - Os preços unitários contratuais serão fixos e irreajustáveis.

CLAÚSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO

21.1. - A contratada não poderá ceder o contrato, total ou parcialmente, a terceiros, em qualquer hipótese.

21.2 - A contratada não poderá, ainda, subcontratar, total ou parcialmente, as atividades que constituam objeto do contrato, salvo prévio, expresso e formal consentimento da Fundação Educacional Cidade dos Meninos - FUNCIME.

21.3 - A subcontratação autorizada não modificará a integral responsabilidade da mesma contratada pela execução satisfatória das obras correspondentes.

CLAÚSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICÕES FINAIS

22.1 - A Comissão Permanente de Licitação - CPL, com base no	§ 3º do art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93, poderá determinar diligência sempre que necessário;

22.2 - Poderá o Contratante exigir, a qualquer época, a apresentação de documentos e informações complementares, atinentes a esta licitação.

22.3 - Não caberá a qualquer licitante indenização de espécie alguma, pelo seu insucesso na licitação.

22.4 - A execução do objeto da licitação será detalhado e obedecido o cronograma físico, sendo o Contratante informado sobre todos os dados referentes às obras em execução e/ou executadas.

22.5 - A licitante vencedora deverá antes da assinatura do contrato apresentar ao Contratante:

a) A Certidão Negativa/Positiva com efeito negativa, da Dívida Ativa da União, fornecida emitida conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014, em original e mais uma cópia, que será autenticada pelo Presidente da CPL para constar do processo;

b) Se exigida, a apresentação da composição dos custos unitários proposto pelo licitante, que será analisado e aprovado pela Contratante.

22.6 - Todos os materiais empregados na execução dos serviços, objeto deste Edital, deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, que satisfaçam rigorosamente às especificações constantes neste Edital e seus Anexos, sendo verificado e fiscalizado pela Administração Contratante.

22.7 - Fica ainda reservado a FUNCIME o direito de promover diligências conforme disposto no § 3º, do Art. 43, da Lei n.º 8.666/93, cujos documentos deverão ser apresentados em original ou em cópia autenticada por cartório.

22.8 - Se a empresa considerada vencedora deixar de assinar o contrato ou o termo equivalente no prazo de (05) CINCO DIAS ÚTEIS, contados da data do recebimento da convocação, sem que tenha solicitado prorrogação de prazo mediante justificativa, por escrito, e aceita pela FUNCIME, poderão ser convocadas as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, podendo optar por revogar a licitação, nos termos do art. 64, § 2.º, da Lei Federal no 8.666/93.

CLAÚSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

23.1 - Os recursos necessários à realização da obra ou serviços ora licitados correrão à conta da dotação orçamentária do exercício de 2016, a saber:

0301010824300091030000 – CONTRUÇÃO E/ OU REFORMA DO PRÉDIO FUNCIME

4.4.90.51.00.00.00   - OBRAS E INSTALAÇÕES

CLAÚSULA VIGÉSIMA QUARTA - DO HORÁRIO E LOCAL DE OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES E AQUISIÇÃO DO EDITAL

24.1. O Edital poderá ser consultado junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL, no horário das 13:00 às 17:00 horas.

24.2 – Os projetos e desenhos estarão disponíveis para consulta e eventual obtenção de cópias, por conta dos interessados junto à CPL.

24.3 – Os casos omissos e não previstos neste Edital, serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação - CPL.

24.4 - Fica eleito o foro da Comarca de Caratinga / MG, Estado de Minas Gerais, para solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação.

Caratinga / MG,  23 de junho de 2016

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ANEXO I – MENORIAL DESCRITIVO

MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA

LOTE 01

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA

ENDEREÇO: FUNCIME – CARATINGA/MG

INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA

Primeiramente, a empresa deverá mobilizar todos os equipamentos necessários para realização das obras propostas no presente objeto.

Ao término das obras, os equipamentos deverão ser desmobilizados.

COBERTURA

A cobertura da quadra deverá ser executada em estrutura metálica específica. A estrutura deverá ser do tipo perfil “U” treliçada.

Trata-se de uma estrutura composta de 16 pilares sendo duas carreiras de 8 pilares, formando uma cobertura conforme projeto. A empresa deverá fazer todo o serviço de fundação para o chumbamento das colunas.

As ligações devem ser realizadas por solda elétrica utilizando eletrodo e7018, a solda deve ser homogênea e sem irregularidades. Não deve ser aceita soldas com pontos não preenchidos, a linha de solda deve percorrer sempre a totalidade da emenda, por ambos os lados.

- Pilares “U” 8” ;

- Arcos “U” 100mm e 92mm;

- Terças “U” 100mm;

- Contraventamento entre terças – Ø 3/8” (Mecanico);

- Telha ondulada, e = 0,43 mm;

- Calha galvanizada chapa nº 28, d=24 cm, para calha extremidades;

OBJETO: PISO DA QUADRA 2 POLIESPORTIVA E ALAMBRADO

ENDEREÇO: FUNCIME – CARATINGA/MG

LOTE 02

INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA

Primeiramente, a empresa deverá mobilizar todos os equipamentos necessários para realização das obras propostas no presente objeto.

Ao término das obras, os equipamentos deverão ser desmobilizados.

TRABALHOS EM TERRA

Serão necessários serviços de aterro para nivelar o piso que será onseqüênc com o piso existente. A terra a ser empregada no reaterro e no aterro deverá ser limpa, livre de matéria orgânica e de torrões, devendo os mesmos ser executados em camadas sucessivas, com espessura máxima de 0,20m, cada camada bem regada e energicamente compactada manualmente.

Apos o nivelamento, deverá ser apiloado toda a base que receberá o concreto.

PISOS

Sobre o terreno preparado,  nivelado e compactado, será executado lastro de brita com espessura de 5 cm.  Sobre a brita será colocada tela de aço soldada padronizada CA-60B, com os devidos recobrimentos especificados pelo fabricante da tela, assentada sobre caranguejos de aço CA-50, de tal forma que obedeça as dimensões e detalhes de projeto. Será lançado concreto usinado Fck=20,0 Mpa na espessura de 8 cm, nos níveis e caimentos indicados no projeto, convenientemente vibrado e sarrafeado com régua vibratória, e polido com politriz mecânica.

ALVENARIA E DIVISÕES

Para o travamento do piso, será confeccionada no entorno do piso a ser construído, alvenaria de bloco de concreto cheio, espessura de 15cm, na altura de 40cm.

PINTURA

O piso concretado receberá pintura onseqüê para piso quadra esportiva. Cores a definir.

ALAMBRADO

Deverá ser executado alambrado com tela de arame galvanizado fio 12#2”, fixado em quadros de tubos de aço D=2”. Será confeccionado onse dos gols na altura de 2,80m e parte da lateral fechando em 1,00m.

MURO DE CONTENÇÃO

Será executado um muro em bloco de concreto para conter o aterro que irá nivelar o piso da quadra com o piso da quadra existente.

EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

Os equipamentos para a quadra poliesportiva, são compostos de 2 (duas) traves com redes para a prática de futsal e handebol, 2 (dois) postes e 1 (uma) rede para a prática de vôlei e 2 (duas) tabelas de basquete em poste onseqüê e suporte de piso. Todos os equipamentos devem ser instalados no local.

Os quantitativos foram obtidos e especificados nos projetos.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA

ENDEREÇO: FUNCIME – CARATINGA/MG

LOTE 02

CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA

INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA

Primeiramente, a empresa deverá mobilizar todos os equipamentos necessários para realização das obras propostas no presente objeto.

Ao término das obras, os equipamentos deverão ser desmobilizados.

TRABALHOS EM TERRA

Os serviços de escavação, compactação e reaterro deverão ser executadas de acordo com as Normas Técnicas Brasileiras a fim estabelecer as cotas de níveis e condições previstas em projeto para execução da obra. As valas serão executadas nas dimensões de 0,30m x 0,15m para a fundação das paredes da arquibancada.

PISOS

O assento da arquibancada será executado em concreto não estrutural virado em obra com onseqüênci de FCK>=10 MPA. A espessura adotada será de 8cm.

ALVENARIA E DIVISÕES

Para as paredes dos assentos/degraus, será executada em alvenaria de bloco de concreto cheio, espessura de 15 cm. Formando uma cinta de travamento em sua fundação e os espelhos da arquibancada.

REVESTIMENTOS

Chapiscar todos os espelhos com argamassa 1:3, cimento e areia, a colher.

Sobre a onseqüênc chapiscada aplicar o revestimento de reboco, com argamassa cimento, cal e areia.

PINTURA

Os espelhos da arquibancada serão pintados com tinta onse PVA, com duas demãos, sem massa corrida.

ALAMBRADO/GUARDA CORPO

Para a proteção lateral da arquibancada, serão executados guarda corpo em tubo de 2”, com subdivisões em tubo de aço de ½”, na altura de 1,05m.

COMPLEMENTO PISO DA QUADRA 1

TRABALHOS EM TERRA

Serão onseqüênci serviços de aterro para nivelar o piso que será onseqüênc com o piso existente. A terra a ser empregada no reaterro e no aterro deverá ser limpa, livre de matéria orgânica e de torrões, devendo os mesmos ser executados em camadas sucessivas, com espessura máxima de 0,20m, cada camada bem regada e energicamente compactada manualmente.

Apos o nivelamento, deverá ser apiloado toda a base que receberá o concreto.

PISOS

Sobre o terreno preparado,  nivelado e compactado, será executado lastro de brita com espessura de 5 cm.  Sobre a brita será colocada tela de aço soldada padronizada CA-60B, com os devidos recobrimentos especificados pelo fabricante da tela, assentada sobre caranguejos de aço CA-50, de tal forma que obedeça as dimensões e detalhes de projeto. Será lançado concreto usinado Fck=20,0 Mpa na espessura de 8 cm, nos níveis e caimentos indicados no projeto, convenientemente vibrado e sarrafeado com régua vibratória, e polido com politriz mecânica.

ALVENARIA E DIVISÕES

Para o travamento do piso, será confeccionada no entorno do piso a ser construído, alvenaria de bloco de concreto cheio, espessura de 15cm, na altura de 40cm.

PINTURA

O piso concretado receberá pintura onseqüê para piso quadra esportiva. Cores a definir.

ALAMBRADO

Deverá ser executado alambrado com tela de arame galvanizado fio 12#2”, fixado em quadros de tubos de aço D=2”. Será confeccionado onse dos gols na altura de 2,80m e parte da lateral fechando em 1,00m.

Os quantitativos foram obtidos e especificados nos projetos.

ANEXO II -  TERMO DE COMPROMISSO DA EMPRESA ACERCA DO(S) RESPONSÁVEL (IS) TÉCNICO(S) PELA EXECUÇÃO DA OBRA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2016

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2016

A

Fundação Educacional Cidade dos Meninos – FUNCIME

A/C. Comissão Permanente de Licitação.

A Empresa.............................., participante da Licitação Tomada de Preços nº 0001/2016, destinada à Contratação de Empresa sob o regime de execução de menor preço por Empreitada global, para execução de obras e serviços na construção de uma arquibancada para quadra poliesportiva – complemento do piso da quadra 1, piso para quadra poliesportiva e alambrado da quadra 2, cobertura em estrutura metálica da quadra 1, nas dependências da FUNCIME, em conformidade com as planilhas e projetos anexos., COMPROMETE-SE a manter, como Responsável(is) Técnico(s) da mencionada obra, até a sua conclusão, o(s) Engenheiro(s) ........................................... que está(o) sendo apresentado(s) no presente Termo.

Declara que está ciente de que a(s) substituição (ões) do(s) referido(s) profissional (is) somente será (o) possível (is), se previamente autorizada(s) pela Fundação Educacional Cidade dos Meninos – FUNCIME, com a devida justificativa e desde que o(s) novo(s) Responsável (is) Técnico(s) preencha(m) todos os requisitos exigidos neste Edital e, que o não cumprimento do presente compromisso implicará desobediência ao § 10, do art. 30, da Lei Federal nº 8.666/93, com as respectivas onseqüências previstas no art. 88, da referida Lei.

(LOCAL E DATA)

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)

CIENTE(S):

(NOME(S) E ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO(S))

(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso da empresa)

ANEXO III

PROJETO BÁSICO E OU EXECUTIVO DESENHOS

ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2016

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2016

| EMPRESA: | CNPJ: |
| --- | --- |
| Endereço: |
| Cidade: | UF: |
| Objeto: Contratação de Empresa sob o regime de execução de menor preço por Empreitada global, para execução de obras e serviços na construção de uma arquibancada para quadra poliesportiva – complemento do piso da quadra 1, piso para quadra poliesportiva e alambrado da quadra 2, cobertura em estrutura metálica da quadra 1, nas dependências da FUNCIME. |
| Propõe-se a executar para a Fundação Educacional Cidade dos Meninos – FUNCIME, As obras e serviços especificados no objeto através de empreitada por preço global, de acordo com o Edital de PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2016 – TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016, declarando: a) Que se submete inteiramente às disposições da Lei nº. 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações, às exigências do edital e às especificações da Obra ou serviços que dele fazem parte integrante; b) que esteve no local da obra, tendo tomado conhecimento das características e eventuais dificuldades para sua execução; c) que se compromete a colocar e manter em serviço todo o pessoal e equipamentos necessários para o bom e fiel desempenho das obras e serviços; d) que cumprirá o cronograma físico aprovado pela Contratante. |
| O valor pela Execução total do LOTE 01 R$_______ (______________________). O valor pela Execução total do LOTE 02 R$_______ (______________________). O valor pela Execução total das obras R$_______ (______________________). |
| Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias Prazo de Entrega / execução: 60 (sessenta) dias a contar da autorização de serviço. Condições de Pagamento: Através de Medições de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela vencedora e aprovado pelo contratante. |

LOCAL E DATA: __________________ DE _____________________ DE 2016.

Carimbo da empresa e assinatura do responsável juridicamente constituído

PLANILHA / PROPOSTA – LOTE 01

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS – LOTE 01 |
| --- |
| OBRA: Cobertura da Quadra |
| LOCAL: FUNCIME – CARATINGA |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID | PR. UNIT | PR. TOTAL |
| 1 |  | Cobertura |  |  |  |  |
| 1.1 | MERCADO | ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA EM ARCO , PERFIL U DE 100MM E 92MM PARA TESOURAS E PERFIL U 100MM ENRIJECIDO PARA TERÇAS, COLUNAS EM PERFIL U ENRIJECIDO 8”, VÃO 20 M, INCLUINDO COLUNAS EM PERFIL. (COLUNAS ENTRE 5,00 M) | 644,40 | m² |  |  |
| 1.2 | MERCADO | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA E = 0, 43 MM, SIMPLES | 661,15 | m² |  |  |
| 1.3 | MERCADO | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 26 GSG, DESENVOLVIMENTO = 33 CM | 66,00 | m |  |  |
|  |  | DIMENSÕES DA QUADRA: 20,00m x 32,22m |  |  |  |  |
|  |  |  | PREÇO TOTAL LOTE 01 |  |

CRONOGRAMA FISÍCO FINANCEIRO / PROPOSTA – LOTE 01

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – LOTE 01 |
| --- |
| OBRA: Cobertura da Quadra | LOCAL: FUNCIME – SEDE DO MUNICÍPIO | PRAZO DA OBRA: 2,0 MESES |
| ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 |
|  | META I | COBERTURA DA QUADRA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Cobertura | Físico % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Financeiro |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL | Físico % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Financeiro |  |  |  |  |  |  |  |

PLANILHA / PROPOSTA – LOTE 02

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS |
| --- |
| OBRA: Piso para Quadra Poliesportiva e Alambrado |
| LOCAL: FUNCIME – CARATINGA |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT | UNID | PR. UNIT | PR. TOTAL |
| 1 |  | Terraplanagem/ Trabalhos em terra |  |  |  |  |
| 1.1 | TER-ATE-015 | ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE | 74,33 | m³ |  |  |
| 1.2 | TER-API-005 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | 437,23 | m² |  |  |
| 2 |  | Pisos |  |  |  |  |
| 2.1 | FUN-LAS-010 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | 21,86 | m³ |  |  |
| 2.2 | EST-CON-080 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 20 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | 34,98 | m³ |  |  |
| 2.3 | ARM-AÇO-015 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 | 420,31 | kg |  |  |
| 3 |  | Alvenaria e divisões |  |  |  |  |
| 3.1 | ALV-EST-025 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO 15 MPA SEM ARMAÇÃO ESP=0.15M ( CINTA) | 21,66 | m² |  |  |
| 4 |  | Pintura |  |  |  |  |
| 4.1 | PIN-ACR-035 | PINTURA ACRÍLICA DE PISO DE QUADRAS ESPORTIVA | 437,23 | m² |  |  |
| 5 |  | Alambrado |  |  |  |  |
| 5.1 | SER-ALA-010 | ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 # 2”, FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO D = 2”, ALT. = 1,00 M | 90,00 | m² |  |  |
| 6 |  | Muro de contenção |  |  |  |  |
| 6.1 |  | MURO EM BLOCO DE CONCRETO E=15 CM (13,57M X 1,20M) – CONTENÇÃO DE ATERRO | 16,28 | m² |  |  |
| 7 |  | Equipamentos esportivos |  |  |  |  |
| 7.1 | EQP-ESP-005 | TRAVES DE GOL EM TUBO GALVANIZADO P/ QUADRA | 2,00 | un. |  |  |
| 7.2 | EQP-ESP-020 | REDE DE VÔLEI C/ MASTRO EM TUBO GALVANIZADO S/ PEDESTAL | 1,00 | cj |  |  |
| 7.3 | EQP-ESP-030 | TABELA DE BASQUETE EM POSTE METÁLICO E SUPORTE DE PISO | 2,00 | un. |  |  |
|  |  |  | PREÇO TOTAL |  |

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – LOTE 02 |
| --- |
| OBRA: Piso para Quadra Poliesportiva e Alambrado | LOCAL: FUNCIME – SEDE DO MUNICÍPIO | PRAZO DA OBRA: 2,0 MESES |
| ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 |
|  | CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA |  |  |  |  |  |
| 1 | Terraplanagem/ Trabalhos em terra | Físico % |  |  |  |  |
|  |  | Financeiro |  |  |  |  |
| 2 | Pisos | Físico % |  |  |  |  |
|  |  | Financeiro |  |  |  |  |
| 3 | Alvenaria e divisões | Físico % |  |  |  |  |
|  |  | Financeiro |  |  |  |  |
| 4 | Pintura | Físico % |  |  |  |  |
|  |  | Financeiro |  |  |  |  |
| 5 | Alambrado | Físico % |  |  |  |  |
|  |  | Financeiro |  |  |  |  |
| 6 | Muro de contenção | Físico % |  |  |  |  |
|  |  | Financeiro |  |  |  |  |
| 7 | Equipamentos esportivos | Físico % |  |  |  |  |
|  |  | Financeiro |  |  |  |  |
| TOTAL | Físico % |  |  |  |  |
|  | Financeiro |  |  |  |  |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS – LOTE 02 |
| --- |
| OBRA: Arquibancada para quadra poliesportiva – Complemento do piso de Quadra |
| LOCAL: FUNCIME – CARATINGA |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT | UNID | PR. UNIT | PR. TOTAL |
| CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA |
| 1 | Terraplanagem/ Trabalhos em terra |  |  |  |  |
| 1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,5M | 5,80 | m³ |  |  |
| 1.2 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | 69,60 | m² |  |  |
| 1.3 | ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE | 3,87 | m³ |  |  |
| 1.4 | CORTE E DESATERRO PARA REGULARIZAÇÃO E ARRASTAMENTO NIVELADO A CURTA DISTÂNCIA COM LÂMINA | 354,42 | m³ |  |  |
| 2 | Pisos |  |  |  |  |
| 2.1 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 10 MPA, BRITA 1 E 2 | 4,64 | m² |  |  |
| 3 | Alvenaria e divisões |  |  |  |  |
| 3.1 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO 15 MPA SEM ARMAÇÃO ESP=0.15M | 128,88 | m² |  |  |
| 4 | Revestimentos |  |  |  |  |
| 4.1 | CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM AREIA, A COLHER | 38,66 | m² |  |  |
| 4.2 | REBOCO C/ ARGAMASSA 1:7 CIM./AREIA | 38,66 | m² |  |  |
| 5 | Pintura |  |  |  |  |
| 5.1 | PINTURA LÁTEX PVA, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA | 38,66 | m² |  |  |
| 6 | Alambrado/ Guarda-corpo |  |  |  |  |
| 6.1 | GUARDA-CORPO EM TUBO D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M | 3,60 | m |  |  |
| COMPLEMENTO PISO DA QUADRA |
| 7 | Terraplanagem/ Trabalhos em terra |  |  |  |  |
| 7.1 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | 177,21 | m² |  |  |
| 8 | Pisos |  |  |  |  |
| 8.1 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | 8,86 | m³ |  |  |
| 8.2 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 20 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | 14,18 | m³ |  |  |
| 8.3 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 | 171,89 | kg |  |  |
| 9 | Alvenaria e divisões |  |  |  |  |
| 9.1 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO 15 MPA SEM ARMAÇÃO ESP=0.15M ( CINTA) | 17,29 | m² |  |  |
| 10 | Pintura |  |  |  |  |
| 10.1 | PINTURA ACRÍLICA DE PISO DE QUADRAS ESPORTIVA | 644,40 | m² |  |  |
| 11 | Alambrado |  |  |  |  |
| 11.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 # 2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO D = 2", ALT. = 1,00 M | 94,06 | m² |  |  |
| PREÇO TOTAL |  |

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – LOTE 02 |
| --- |
| OBRA: Arquibancada para quadra poliesportiva - Complemento do piso de Quadra | LOCAL: FUNCIME - SEDE DO MUNICÍPIO | PRAZO DA OBRA: 2,0 MESES |
| ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 |
|  | CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA |  |  |  |  |  |
| 1 | Terraplanagem/ Trabalhos em terra | Físico % |  |  |  |  |
|  |  | Financeiro |  |  |  |  |
| 2 | Pisos | Físico % |  |  |  |  |
|  |  | Financeiro |  |  |  |  |
| 3 | Alvenaria e divisões | Físico % |  |  |  |  |
|  |  | Financeiro |  |  |  |  |
| 4 | Revestimentos | Físico % |  |  |  |  |
|  |  | Financeiro |  |  |  |  |
| 5 | Pintura | Físico % |  |  |  |  |
|  |  | Financeiro |  |  |  |  |
| 6 | Alambrado/ Guarda-corpo | Físico % |  |  |  |  |
|  |  | Financeiro |  |  |  |  |
|  | COMPLEMENTO PISO DA QUADRA |  |  |  |  |  |
| 7 | Terraplanagem/ Trabalhos em terra | Físico % |  |  |  |  |
|  |  | Financeiro |  |  |  |  |
| 8 | Pisos | Físico % |  |  |  |  |
|  |  | Financeiro |  |  |  |  |
| 9 | Alvenaria e divisões | Físico % |  |  |  |  |
|  |  | Financeiro |  |  |  |  |
| 10 | Pintura | Físico % |  |  |  |  |
|  |  | Financeiro |  |  |  |  |
| 11 | Alambrado | Físico % |  |  |  |  |
|  |  | Financeiro |  |  |  |  |
| TOTAL | Físico % |  |  |  |  |
|  | Financeiro |  |  |  |  |

ANEXO V - PLANILHA COM ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS E RESPECTIVOS QUANTITATIVOS

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - LOTE 01 |
| --- |
| OBRA: Cobertura da Quadra |
| LOCAL: FUNCIME - CARATINGA |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID | PR. UNIT | PR. TOTAL |
| 1 |  | Cobertura |  |  |  |  |
| 1.1 | MERCADO | ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA EM ARCO , PERFIL U DE 100MM E 92MM PARA TESOURAS E PERFIL U 100MM ENRIJECIDO PARA TERÇAS, COLUNAS EM PERFIL U ENRIJECIDO 8", VÃO 20 M, INCLUINDO COLUNAS EM PERFIL. (COLUNAS ENTRE 5,00 M) | 644,40 | m² | 92,83 | 59.819,65 |
| 1.2 | MERCADO | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA E = 0, 43 MM, SIMPLES | 661,15 | m² | 27,15 | 17.950,34 |
| 1.3 | MERCADO | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 26 GSG, DESENVOLVIMENTO = 33 CM | 66,00 | m | 30,23 | 1.994,98 |
|  |  | DIMENSÕES DA QUADRA: 20,00m x 32,22m |  |  |  |  |
|  |  |  | PREÇO TOTAL LOTE 01 | 79.764,97 |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - LOTE 02 |
| --- |
| OBRA: Piso 2 para Quadra Poliesportiva e Alambrado |
| LOCAL: FUNCIME - CARATINGA |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT | UNID | PR. UNIT | PR. TOTAL |
| 1 |  | Terraplanagem/ Trabalhos em terra |  |  |  |  |
| 1.1 | TER-ATE-015 | ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE | 74,33 | m³ | 38,18 | 2.837,89 |
| 1.2 | TER-API-005 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | 437,23 | m² | 12,91 | 5.644,64 |
| 2 |  | Pisos |  |  |  |  |
| 2.1 | FUN-LAS-010 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | 21,86 | m³ | 104,22 | 2.278,41 |
| 2.2 | EST-CON-080 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 20 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | 34,98 | m³ | 364,08 | 12.734,94 |
| 2.3 | ARM-AÇO-015 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 | 420,31 | kg | 7,66 | 3.219,57 |
| 3 |  | Alvenaria e divisões |  |  |  |  |
| 3.1 | ALV-EST-025 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO 15 MPA SEM ARMAÇÃO ESP=0.15M ( CINTA) | 21,66 | m² | 81,73 | 1.770,27 |
| 4 |  | Pintura |  |  |  |  |
| 4.1 | PIN-ACR-035 | PINTURA ACRÍLICA DE PISO DE QUADRAS ESPORTIVA | 437,23 | m² | 10,47 | 4.577,80 |
| 5 |  | Alambrado |  |  |  |  |
| 5.1 | SER-ALA-010 | ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 # 2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO D = 2", ALT. = 1,00 M | 90,00 | m² | 116,45 | 10.480,50 |
| 6 |  | Muro de contenção |  |  |  |  |
| 6.1 |  | MURO EM BLOCO DE CONCRETO E=15 CM (13,57M X 1,20M) - CONTENÇÃO DE ATERRO | 16,28 | m² | 150,00 | 2.442,00 |
| 7 |  | Equipamentos esportivos |  |  |  |  |
| 7.1 | EQP-ESP-005 | TRAVES DE GOL EM TUBO GALVANIZADO P/ QUADRA | 2,00 | un. | 1251,75 | 2.503,50 |
| 7.2 | EQP-ESP-020 | REDE DE VÔLEI C/ MASTRO EM TUBO GALVANIZADO S/ PEDESTAL | 1,00 | cj | 661,00 | 661,00 |
| 7.3 | EQP-ESP-030 | TABELA DE BASQUETE EM POSTE METÁLICO E SUPORTE DE PISO | 2,00 | un. | 1425,00 | 2.850,00 |
|  |  |  |  | 52.000,51 |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS |
| --- |
| OBRA: Arquibancada para quadra poliesportiva – Complemento do piso de Quadra |
| LOCAL: FUNCIME – CARATINGA |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT | UNID | PR. UNIT | PR. TOTAL |
| CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA |
| 1 | Terraplanagem/ Trabalhos em terra |  |  |  |  |
| 1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,5M | 5,80 | m³ | 38,18 | 221,43 |
| 1.2 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | 69,60 | m² | 12,91 | 898,47 |
| 1.3 | ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE | 3,87 | m³ | 38,18 | 147,62 |
| 1.4 | CORTE E DESATERRO PARA REGULARIZAÇÃO E ARRASTAMENTO NIVELADO A CURTA DISTÂNCIA COM LÂMINA | 354,42 | m³ | 2,57 | 910,86 |
| 2 | Pisos |  |  |  |  |
| 2.1 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 10 MPA, BRITA 1 E 2 | 4,64 | m² | 413,64 | 1.919,16 |
| 3 | Alvenaria e divisões |  |  |  |  |
| 3.1 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO 15 MPA SEM ARMAÇÃO ESP=0.15M | 128,88 | m² | 149,88 | 19.316,53 |
| 4 | Revestimentos |  |  |  |  |
| 4.1 | CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM AREIA, A COLHER | 38,66 | m² | 5,28 | 204,15 |
| 4.2 | REBOCO C/ ARGAMASSA 1:7 CIM./AREIA | 38,66 | m² | 26,39 | 1.020,34 |
| 5 | Pintura |  |  |  |  |
| 5.1 | PINTURA LÁTEX PVA, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA | 38,66 | m² | 9,02 | 348,75 |
| 6 | Alambrado/ Guarda-corpo |  |  |  |  |
| 6.1 | GUARDA-CORPO EM TUBO D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M | 3,60 | m | 356,26 | 1.282,54 |
| COMPLEMENTO PISO DA QUADRA |
| 7 | Terraplanagem/ Trabalhos em terra |  |  |  |  |
| 7.1 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | 177,21 | m² | 12,91 | 2.287,78 |
| 8 | Pisos |  |  |  |  |
| 8.1 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | 8,86 | m³ | 104,22 | 923,44 |
| 8.2 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 20 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | 14,18 | m³ | 364,08 | 5.161,49 |
| 8.3 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 | 171,89 | kg | 7,66 | 1.316,71 |
| 9 | Alvenaria e divisões |  |  |  |  |
| 9.1 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO 15 MPA SEM ARMAÇÃO ESP=0.15M ( CINTA) | 17,29 | m² | 81,73 | 1.412,95 |
| 10 | Pintura |  |  |  |  |
| 10.1 | PINTURA ACRÍLICA DE PISO DE QUADRAS ESPORTIVA | 644,40 | m² | 10,47 | 6.746,87 |
| 11 | Alambrado |  |  |  |  |
| 11.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 # 2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO D = 2", ALT. = 1,00 M | 94,06 | m² | 116,45 | 10.953,29 |
| PREÇO TOTAL | R$ 55.072,37 |

ANEXO VI - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – LOTE 01 |
| --- |
| OBRA: Cobertura da Quadra | LOCAL: FUNCIME - SEDE DO MUNICÍPIO | PRAZO DA OBRA: 2,0 MESES |
| ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 |
|  | META I | COBERTURA DA QUADRA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Cobertura | Físico % | 100,00% | 50,00% | 50,00% |  |  |  |  |
|  |  |  | Financeiro | 79.764,97 | 39.882,48 | 39.882,48 |  |  |  |  |
| TOTAL | Físico % | 100,00% | 50,00% | 50,00% |  |  |  |  |
|  | Financeiro | 79.764,97 | 39.882,48 | 39.882,48 |  |  |  |  |

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – LOTE 02 |
| --- |
| OBRA: Piso para Quadra Poliesportiva e Alambrado | LOCAL: FUNCIME - SEDE DO MUNICÍPIO | PRAZO DA OBRA: 2,0 MESES |
| ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 |
|  | CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA |  |  |  |  |  |
| 1 | Terraplanagem/ Trabalhos em terra | Físico % | 16,31% | 100,00% |  | 16,31% |
|  |  | Financeiro | 8.482,52 | 8.482,52 |  | 8.482,52 |
| 2 | Pisos | Físico % | 35,06% | 50,00% | 50,00% | 35,06% |
|  |  | Financeiro | 18.232,92 | 9.116,46 | 9.116,46 | 18.232,92 |
| 3 | Alvenaria e divisões | Físico % | 3,40% | 50,00% | 50,00% | 3,40% |
|  |  | Financeiro | 1.770,27 | 885,14 | 885,14 | 1.770,27 |
| 4 | Pintura | Físico % | 8,80% | 20,00% | 80,00% | 8,80% |
|  |  | Financeiro | 4.577,80 | 915,56 | 3.662,24 | 4.577,80 |
| 5 | Alambrado | Físico % | 20,15% | 50,00% | 50,00% | 20,15% |
|  |  | Financeiro | 10.480,50 | 5.240,25 | 5.240,25 | 10.480,50 |
| 6 | Muro de contenção | Físico % | 4,70% | 100,00% |  | 4,70% |
|  |  | Financeiro | 2.442,00 | 2.442,00 |  | 2.442,00 |
| 7 | Equipamentos esportivos | Físico % | 11,57% |  | 100,00% | 11,57% |
|  |  | Financeiro | 6.014,50 |  | 6.014,50 | 6.014,50 |
| TOTAL | Físico % | 100,00% | 52,08% | 47,92% | 100,00% |
|  | Financeiro | R$ 52.000,51 | R$ 27.081,93 | R$ 24.918,58 | R$ 52.000,51 |

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – LOTE 02 |
| --- |
| OBRA: Arquibancada para quadra poliesportiva - Complemento do piso de Quadra | LOCAL: FUNCIME - SEDE DO MUNICÍPIO | PRAZO DA OBRA: 2,0 MESES |
| ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 |
|  | CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA |  |  |  |  |  |
| 1 | Terraplanagem/ Trabalhos em terra | Físico % | 3,96% | 100,00% |  | 3,96% |
|  |  | Financeiro | 2.178,38 | 2.178,38 |  | 2.178,38 |
| 2 | Pisos | Físico % | 3,48% | 50,00% | 50,00% | 3,48% |
|  |  | Financeiro | 1.919,16 | 959,58 | 959,58 | 1.919,16 |
| 3 | Alvenaria e divisões | Físico % | 35,07% | 50,00% | 50,00% | 35,07% |
|  |  | Financeiro | 19.316,53 | 9.658,27 | 9.658,27 | 19.316,53 |
| 4 | Revestimentos | Físico % | 2,22% | 20,00% | 80,00% | 2,22% |
|  |  | Financeiro | 1.224,49 | 244,90 | 979,59 | 1.224,49 |
| 5 | Pintura | Físico % | 0,63% |  | 100,00% | 0,63% |
|  |  | Financeiro | 348,75 |  | 348,75 | 348,75 |
| 6 | Alambrado/ Guarda-corpo | Físico % | 2,33% |  | 100,00% | 2,33% |
|  |  | Financeiro | 1.282,54 |  | 1.282,54 | 1.282,54 |
|  | COMPLEMENTO PISO DA QUADRA |  |  |  |  |  |
| 7 | Terraplanagem/ Trabalhos em terra | Físico % | 4,15% | 100,00% |  | 4,15% |
|  |  | Financeiro | 2.287,78 | 2.287,78 | 0,00 | 2.287,78 |
| 8 | Pisos | Físico % | 13,44% | 50,00% | 50,00% | 13,44% |
|  |  | Financeiro | 7.401,64 | 3.700,82 | 3.700,82 | 7.401,64 |
| 9 | Alvenaria e divisões | Físico % | 2,57% | 50,00% | 50,00% | 2,57% |
|  |  | Financeiro | 1.412,95 | 706,47 | 706,47 | 1.412,95 |
| 10 | Pintura | Físico % | 12,25% |  | 100,00% | 12,25% |
|  |  | Financeiro | 6.746,87 | 0,00 | 6.746,87 | 6.746,87 |
| 11 | Alambrado | Físico % | 19,89% | 70,00% | 30,00% | 19,89% |
|  |  | Financeiro | 10.953,29 | 7.667,30 | 3.285,99 | 10.953,29 |
| TOTAL | Físico % | 100,00% | 49,76% | 50,24% |  |
|  | Financeiro | R$ 55.072,37 | R$ 27.403,50 | R$ 27.668,87 |  |

ANEXO VII - CARTA DE CREDENCIAMENTO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2016

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016

Pelo presente instrumento credenciamos o (a) Sr. (a)_____________________, portador do documento de Identidade nº ______________________ e CPF nº _________________para participar das reuniões relativas ao Processo Licitatório Nº 005/2016 – Tomada de Preços Nº 001/2016, o qual está autorizado a requerer vistas de documentos e propostas, manifestar-se em nome da empresa, desistir e interpor recursos, rubricar documentos e assinar atas, a que tudo daremos por firme e valioso.

Local e Data:__________________________, _______ de ___________ de _______.

Carimbo da Empresa e Assinatura do Representante Legal

Obs.: Carta de Credenciamento validada mediante assinatura com firma reconhecida em cartório, apresentação de cópia autenticada do ato constitutivo da empresa e documento original e com foto que identifique o credenciado.

A ADMINISTRAÇÃO RETERÁ A PROCURAÇÃO ORIGINAL, PORTANTO NÃO SERÃO ACEITOS, COPIAS MESMO QUE AUTENTICADAS. SE O DOCUMENTO DE REPRESENTAÇÃO APRESENTADA FOR UMA PROCURAÇÃO PUBLICA ESTA TAMBEM FICARA ANEXADA AOS AUTOS DO PROCESSO, NÃO SENDO DEVOLVIDA AO REPRESENTANTE.

Nota: A Carta de Credenciamento deverá ser assinada pelo representante legal do licitante, que tenha poderes para constituir mandatário.

ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2016

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016

A empresa......................................................................., inscrita no CNPJ/MF sob o nº ..................................., por intermédio de seu representante legal, Sr.(a) ..........................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ............................. e do CPF nº ................................., DECLARA, para os fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com “X”, conforme o caso):

(  ) não emprega menor de dezoito anos;

(  ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

...............................................

(data)

............................................................

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

*Deverá ser impresso em papel timbrado da empresa

ANEXO IX - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO

SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2016

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016

A empresa ..................., inscrita no CNPJ sob o nº ..................., DECLARA, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser verdade, firma a presente.

................................, ........... de ............................ de 2016.

............................................................

(representante legal)

*Deverá ser impresso em papel timbrado da empresa

ANEXO X - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2016

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016

(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso da empresa)

(nome da empresa)....., inscrita no CNPJ sob o n.º........................., sediada  ...	(endereço completo)  .............................,    por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ......................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º ....................  e do CPF n.º ...... DECLARA, sob as penas da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir dos benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.

................................, ........... de ............................ de 2016.

............................................................

(representante legal)

*Deverá ser impresso em papel timbrado da empresa

ANEXO XI - MINUTA DE CONTRATO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2016

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016

CONTRATO Nº. ____ /2016 QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CIDADE DOS MENINOS - FUNCIME, E A EMPRESA __________________________________, PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA.

Aos ............ dias do mês de .......................... de 2016, de um lado O FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CIDADE DOS MENINOS - FUNCIME,, Estado de Minas Gerais, com sede situada na Praça Martha Carli, n.º 991 A, Bairro Santa Cruz, Caratinga / MG, CEP 35.300-181, e, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 20.181.624/0001-60, neste ato representado pelo Exmo.sr. Presidente ____________________________, brasileiro, R.G. nº. _________________________, CPF nº. _________________________, no uso de suas atribuições, neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a _____________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. ______________, com sede na Cidade de _______________, neste ato representada por seu _______________________, portador da carteira de identidade nº. _______, e do CPF/MF n.º __________, denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o resultado da Tomada de Preços nº. ....../2016, do Tipo Menor Preço por Empreitada Global, consoante e decidido no Processo Administrativo nº. 005/2016, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços sujeitando-se às normas da Lei nº. 8.666, de 21 de julho de 1993, com suas alterações posteriores, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - Contratação de Empresa sob o regime de execução de menor preço por Empreitada global, para execução de obras e serviços na construção de uma arquibancada para quadra poliesportiva – complemento do piso da quadra 1, piso para quadra poliesportiva e alambrado da quadra 2, cobertura em estrutura metálica da quadra 1, nas dependências da FUNCIME, obedecendo fiel e integralmente a todas exigências, prazos, normas, itens, sub itens, elementos, especificações, condições gerais e especiais, contidas no Edital de Licitação e seus anexos, constante do processo, bem como nos Projetos Básico e Executivo, este quando for o caso, no Cronograma Físico- Financeiro, nos detalhes e instruções fornecidos pelo Poder Executivo, e, ainda, às normas técnicas para execução da obra.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Este Contrato vincula-se ao edital de Tomada de Preços nº. 001./2016 e seus anexos, publicado no DOE de ....../...../2016 e à proposta comercial apresentada pela Contratada para o referido processo licitatório.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Para execução do objeto do presente instrumento, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor total de R$ (..........................................)

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1 - O prazo de vigência do presente contrato é de 60 (sessenta) dias, iniciando-se a partir de sua assinatura e podendo ser prorrogado no interesse da Administração.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

Para garantir o fiel cumprimento do objeto contratado são obrigações das partes:

PARÁGRAFO PRIMEIRO - DA CONTRATANTE

a) Dar condições para a Contratada executar o objeto do contrato de acordo com os padrões estabelecidos.

b) Exercer a fiscalização dos serviços por meio de comissão especialmente designada para este fim.

c) A fiscalização não altera ou diminui a responsabilidade da Contratada na execução do objeto, nem dos custos inerentes ao refazimento dos serviços.

d) Receber e conferir o objeto do contrato, consoante as disposições estabelecidas.

e) Efetuar os pagamentos na forma convencionada na CLÁUSULA NONA.

f) Permitir que os funcionários da CONTRATADA tenham acesso aos locais de execução dos serviços.

g) Notificar, por escrito, à contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, com total ônus à CONTRATADA.

h) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais.

i) Fornecer à CONTRATADA um jogo completo, plotado, dos Projetos Executivos e os respectivos arquivos eletrônicos para reprodução pela CONTRATADA, necessários ao cumprimento do objeto em questão.

PARÁGRAFO SEGUNDO - DA CONTRATADA

a) Executar fielmente os serviços, compreendendo, inclusive, o fornecimento de mão-de-obra e materiais necessários à execução do objeto, de acordo com as especificações técnicas constantes do Projeto Executivo desenvolvido pela Contratante, o qual será entregue no início das obras, e demais termos prescritos no edital de licitação e no presente CONTRATO.

b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

c) Providenciar o livro “DIÁRIO DE OBRAS”, para as anotações da fiscalização da Contratante e do Responsável Técnico da Contratada, no tocante ao andamento dos serviços contratados e problemas detectados, com o estabelecimento, inclusive, de prazo para sua correção.

d) Promover diligências junto aos órgãos competentes e/ou Concessionárias de Serviços Públicos, para as respectivas aprovações de projetos, quando for o caso. Ressalta-se, ainda, que caberá à CONTRATADA, todo o ônus e/ou providências cabíveis para remanejamento de instalações junto à locação da obra.

e) Possuir corpo técnico qualificado em conformidade com o porte da obra contratada e Anotações de Responsabilidade Técnica apresentadas em processo licitatório a que este CONTRATO se vincula.

f) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a presente contratação.

g) Executar os serviços de acordo com as especificações técnicas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a emissão da Ordem de Início dos Serviços e concluídos em 60 (sessenta) dias consecutivos contados da data de seu início. determinados no Edital, como também de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro. Caso esta obrigação não seja cumprida dentro do prazo, a Contratada ficará sujeita à multa estabelecida na CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA deste CONTRATO.

h) Manter a equipe executora dos serviços convenientemente uniformizada e com identificação por meio de crachá.

i) Propiciar o acesso da fiscalização da CONTRATANTE aos locais onde se realizarão os serviços, para verificação do efetivo cumprimento das condições pactuadas.

j) A atuação da comissão fiscalizadora da CONTRATANTE não exime a Contratada de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a qualidade dos serviços.

k) Empregar boa técnica na execução dos serviços, com materiais de primeira qualidade, de acordo com o previsto no Edital e Projeto Executivo.

Executar todos os serviços complementares julgados necessários para que o local tenha condições de uso satisfatório.

l) Corrigir e/ou refazer os serviços e substituir os materiais, às suas expensas, não aprovados pela fiscalização da Contratante, caso os mesmos não atendam às especificações técnicas constantes do Projeto Executivo.

m) Fornecer, além dos materiais especificados e mão-de-obra especializada, todas as ferramentas necessárias, ficando responsável por seu transporte e guarda. Fornecer a seus funcionários uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI’s) e coletiva adequados à execução dos serviços e em conformidade com as normas de segurança vigentes.

n) Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio da Contratante, causados por seus funcionários em virtude da execução dos serviços.

o) Executar limpeza geral, ao final da execução dos serviços, devendo o espaço ser entregue em perfeitas condições de ocupação e uso.

p) Obedecer sempre às recomendações dos fabricantes na aplicação dos materiais industrializados e dos de emprego especial, cabendo à CONTRATADA, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e os ônus decorrentes de sua má aplicação.

q) Proceder à substituição, em até 24 horas a partir da comunicação, de materiais, ferramentas ou equipamentos julgados pela fiscalização da Contratante como inadequados para a execução dos serviços.

r) Entregar o local objeto do contrato sem instalações provisórias e livres de entulhos ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilização imediata das unidades. A Contratada deve comunicar, por escrito, à fiscalização da Contratante, a conclusão dos serviços, para que a mesma proceda à vistoria da obra com vistas à sua aceitação provisória. Todas as superfícies deverão estar impecavelmente limpas.

s) Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los em seu estado original, caso venha, como resultado de suas operações, a danificá-los.

t) Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com a Contratante.

v) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Contratante ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

x) Empregar, na execução dos serviços, apenas materiais de primeira qualidade e que obedeçam às especificações técnicas, sob pena de impugnação destes pela fiscalização da CONTRATANTE. Prestar manutenção da construção, durante o período de garantia, da seguinte forma:

x.1) Iniciar o atendimento em no máximo 1 (um) dia útil, contados da comunicação do(s) defeito(s) pela CONTRATANTE,  considerando o horário de expediente da escola de educação infantil construída.

x.2) Concluir os serviços de manutenção no prazo determinado pela CONTRATANTE.

x.3) Caso o atendimento do chamado e/ou a conclusão dos serviços de manutenção não sejam realizados dentro do prazo, a Contratada ficará sujeita à multa estabelecida na CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA deste CONTRATO.

y) A Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da Contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL, DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO

O local e as condições de execução, bem como a forma de recebimento do objeto contratado, obedecerão ao seguinte:

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O objeto do presente contrato deverá ser executado pela Contratada na sede da FUNCIME.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O início da execução dos serviços deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias úteis da data de assinatura do contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O objeto do contrato será recebido pela Contratante, nos termos da lei 8.666/93, dispostos no inciso I de seu artigo 73:

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado.

b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da lei 8.666/93.

PARÁGRAFO QUARTO - Os serviços a serem executados prevêem obediência às Normas Técnicas da ABNT e às normas dos fabricantes dos materiais e equipamentos.

PARÁGRAFO QUINTO - A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações constantes do Projeto Executivo, definido no item 1.1 do Edital.

PARÁGRAFO SEXTO - Ao final dos serviços, o local deverá ser entregue limpo e livre de entulhos.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Sem prejuízo da plena responsabilidade da Contratada perante a Contratante ou terceiros, os serviços estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização, a qualquer hora, em toda a área abrangida pelos serviços. A Contratante exercerá a fiscalização da obra por meio de comissão fiscalizadora instituída para este fim, bem como auxiliares que se fizerem necessários, devidamente designados pela autoridade competente, podendo, ainda, contratar empresa especializada, para auxiliar nesta atividade.

PARÁGRAFO OITAVO - A fiscalização da Contratante solucionará todos os impasses quanto à substituição ou não de peças ou materiais, no todo ou em parte irrecuperáveis, ficando a seu cargo os critérios para tal. Qualquer alteração feita ao Projeto Executivo, após aprovação da CONTRATANTE, deverá ser registrada no livro “Diário de Obras”. Ressalta-se que tal livro não poderá ser retirado, em hipótese alguma, do canteiro de obras até que o objeto pactuado por este contrato seja concluído e entregue mediante TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA.

PARÁGRAFO NONO - A Contratada facilitará o acesso da fiscalização da Contratante a todas as dependências da obra. Antes de iniciar qualquer serviço, a Contratada pedirá anuência expressa da fiscalização da Contratante.

PARÁGRAFO DÉCIMO - À fiscalização da Contratante fica assegurado o direito de:

a) Exigir o cumprimento de todos os itens e subitens do Projeto Executivo.

b) Rejeitar todo e qualquer serviço mal executado ou material de qualidade inferior ou diferente ao especificado em Projeto Executivo, estipulando prazo para a sua retirada e refazimento do serviço, sob ônus da CONTRATADA.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A presença da fiscalização da Contratante na obra não diminuirá a responsabilidade da Contratada.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - A Fiscalização da Contratante acompanhará a execução dos serviços e examinará os materiais recebidos na obra, antes de suas aplicações, decidindo sobre aceitação ou rejeição dos mesmos.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - As exigências da Fiscalização da Contratante fundamentar-se-ão neste CONTRATO, nas legislações e normas vigentes, no Projeto Executivo fornecido pela CONTRATANTE à CONTRATADA e nas regras de boa técnica.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Caberá à comissão fiscalizadora da Contratante o dever de:

a) Fazer cumprir todas as disposições das especificações constantes do Projeto Executivo e deste CONTRATO.

b) Decidir sobre as divergências de projeto e especificações, motivando a escolha tomada.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Cabe à Contratada zelar pela proteção dos empregados e de terceiros, durante a execução das obras, seguindo as recomendações expressas na legislação pertinente e normas regulamentadoras quanto à engenharia de segurança e medicina do trabalho.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - Em especial, os serviços objeto do presente CONTRATO deverão ser executados levando-se em conta o estipulado na NR-7 e NR-18, com vistas à saúde, segurança e integridade física do trabalhador. A CONTRATADA deverá fornecer a todos os seus empregados todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) e Coletiva (EPC) necessários à sua segurança no trabalho, sem que seja imputado qualquer custo ao empregado ou à CONTRATANTE.

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO – A Contratada deverá manter na direção da obra um profissional habilitado, conforme apresentado em fase licitatória, com conhecimento que lhe permita a execução de todos os serviços, além dos demais elementos necessários à perfeita administração.

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - A Administração da obra deverá ser realizada por 1 (um) engenheiro, podendo prestar serviços de fiscalização por meio período e 1 (um) Encarregado Geral, devendo este prestar serviços em período integral.

PARÁGRAFO DÉCIMO NONO - Caberá à Contratada providenciar o pessoal necessário à execução dos serviços, serventes e oficiais especializados, de competência comprovada, para obtenção de resultados na execução dos serviços.

PARÁGRAFO VIGÉSIMO - As especificações para a execução do objeto do presente contrato são aquelas constantes do Projeto Executivo disponibilizado quando da publicação do Edital a que este CONTRATO se vincula, às quais a Contratada declara ter pleno conhecimento e está obrigada a cumprir fielmente.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS

A Contratada obriga-se a providenciar no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da data de publicação do presente CONTRATO, os documentos a seguir relacionados:

a) Termo de Registro de Obra.

PARÁGRAFO ÚNICO - A não apresentação dos documentos no prazo estabelecido nesta Cláusula caracteriza infração, sujeitando a Contratada às penalidades previstas no presente instrumento, a critério da Contratante.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS CONTRATUAIS

A Contratada é responsável por todas as providências e obrigações referentes à legislação específica de acidentes de trabalho quando de ocorrências em que forem vítimas os seus funcionários, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Contratada, como única e exclusiva responsável pela execução dos serviços objeto do presente contrato, responde civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos ou terceiros, no exercício de suas atividades, vier, direta ou indiretamente, causar ou provocar à Contratante ou a terceiros.

PARÁGRAFO SEGUNDO - À Contratada caberá as despesas peculiares às empreitadas globais, notadamente serviços gerais, transporte horizontal e vertical, mão-de-obra e materiais, inclusive para instalações provisórias, e todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e fiscais decorrentes, bem como as relativas aos registros junto ao CREA. Cabe ainda à Contratada, por todo o período de execução das obras, manter os seguros que por Lei se tornarem exigíveis.

PARÁGRAFOS TERCEIROS – Por se tratar de empreitada por preço global, os preços contratados constituirão a única e completa remuneração pelos serviços contratados no período estabelecido, estando incluído nos mesmos os custos com os encargos relacionados no parágrafo anterior ou quaisquer outras despesas adicionais.  A inadimplência da Contratada com referência aos mesmos não transfere à Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

O objeto do presente contrato será executado sob o regime de execução indireta, na modalidade de empreitada por preço global.

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR

Ao presente contrato é dado o valor global de R$______ , __ (_____________________) , fixo e irreajustável.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado à empresa contratada no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro aprovado pela Comissão Especial de Licitação quando da fase de licitação de Tomada de Preços n°.001/2016, contados da data de emissão das medições e dos Termos de Recebimento Provisório e/ou Definitivo pela comissão fiscalizadora e do competente atesto nos documentos de cobrança.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Não serão efetuados quaisquer pagamentos à contratada enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades ou inadimplência contratual.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao Sistema de Cadastro de Fornecedores da FUNCIME / MUNICÍPIO, para verificação da situação da contratada em relação às condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, cujo resultado será impresso e juntado aos autos do processo.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A contratante pagará a(s) Nota(s) Fiscal (is) / Fatura(s) somente à contratada, vedada sua negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária.

PARÁGRAFO QUARTO - A empresa contratada deverá fazer constar na(s) Nota(s) Fiscal (is) / Fatura(s) correspondente(s), emitida(s) sem rasura, e em letra legível, o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência.

PARÁGRAFO QUINTO – A comissão fiscalizadora da Contratante somente atestará a execução dos serviços e liberará a(s) Nota(s) Fiscal (is) / Fatura(s) para pagamento, quando cumpridas, pela Contratada, todas as condições pactuadas e cumpridas eventuais pendências.

PARÁGRAFO SEXTO - Havendo erro na(s) Nota(s) Fiscal (is) / Fatura(s) ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação de novo documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Os pagamentos serão efetuados por etapas de serviços executados, de acordo com o cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária apresentada neste processo licitatório e aprovada pela Comissão Especial de Licitação, não admitindo-se em nenhuma hipóteses o pagamento de materiais entregues na obra

PARÁGRAFO OITAVO – Para efeito de pagamento das etapas de serviços executados, será observado o que estabelecem as legislações vigentes do FEDERAL/INSS e FGTS quanto aos procedimentos de retenção, recolhimento e fiscalização relativos aos encargos previdenciários.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ACRÉSCIMOS E/OU SUPRESSÕES

A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no objeto do presente CONTRATO, dentro dos limites previstos o § 1º do Artigo 65 da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da execução do objeto do presente CONTRATO no exercício de 2016, correrão à conta do orçamento da Contratante, consignados através dos seguintes elementos:

0301010824300091030000 – Construção e / ou Reforma do Prédio FUNCIME

4.4.90.51.00.00.00 – Obras e Instalações

PARÁGRAFO ÚNICO – Para os exercícios subsequentes, as despesas correrão à conta dos orçamentos respectivos, em conformidade com o Plano Plurianual.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial das obrigações decorrentes da execução do objeto contratado, a Contratante, garantida a prévia e ampla defesa, poderá aplicar à Contratada, segundo a extensão da falta ensejada, as seguintes sanções, observado o disposto nos §§ 2º e 3º do artigo 87 da Lei nº. 8.666/93.

I - Advertência, por escrito.

II – Multa.

III - Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública Local, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Será aplicado multa de 0,03 % (três centésimos por cento) por dia de atraso na execução dos serviços, incidentes sobre o valor do serviço a que se referir a infração, devida em dobro a partir do décimo dia de atraso até o trigésimo dia, quando a Contratante poderá decidir pela continuidade da multa ou rescisão contratual, aplicando-se na hipótese de rescisão apenas a multa prevista no Parágrafo Segundo, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Será aplicada multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de rescisão contratual por inexecução total do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais, quando a entrega for inferior a 50% (cinquenta por cento) do contratado ou quando o atraso ultrapassar o prazo limite de trinta dias, estabelecido no Parágrafo Primeiro.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O valor correspondente a qualquer multa aplicada à Contratada, respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa, deverá ser depositado no prazo máximo de 10 (dez) dias, após o recebimento da notificação, na forma definida pela legislação, em favor do FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CIDADE DOS MENINOS - FUNCIME,/MG, ficando a Contratada obrigada a comprovar o pagamento, mediante a apresentação da cópia do recibo do depósito efetuado.

PARÁGRAFO QUARTO - Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, o débito será acrescido de 1% (um por cento) de juros de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias após a data da notificação, após o que, o débito poderá ser cobrado judicialmente.

PARÁGRAFO QUINTO - No caso de a Contratada ser credora de valor suficiente ao abatimento da dívida, a Contratante poderá proceder ao desconto da multa devida na proporção do crédito.

PARÁGRAFO SEXTO - Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos, a Contratada responderá pela sua diferença, podendo esta ser cobrada judicialmente.

PARÁGRAFO SÉTIMO - As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a Contratada de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil decorrente das infrações cometidas junto a Contratante, inclusive com a possibilidade de exigir perdas e danos.

PARÁGRAFO OITAVO - A CONTRATADA, na execução do CONTRATO, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra e/serviços, até o limite admitido, em cada caso, pela CONTRATANTE. Ressalta-se que a terceirização de serviços pela CONTRATADA não a exime de sua inteira responsabilização dos serviços executados pela empresa subcontratada.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES

O presente instrumento de CONTRATO poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de acordo com os casos previstos no capítulo III, Seção III - Da Alteração dos Contratos, da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO

A rescisão do presente instrumento ocorrerá de acordo com o previsto no Artigo 79 da Lei nº. 8.666/93, no que couber.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS MOTIVOS PARA A RESCISÃO

A inexecução total ou parcial do CONTRATO enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e legais previstas na Lei 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem motivos para a rescisão do contrato aqueles relacionados no Artigo 78 da Lei nº. 8.666/93, no que couber.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nos casos de rescisão, a Contratada receberá o pagamento pelos materiais utilizados e devidamente medidos pela Contratante até a data da rescisão.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Ocorrendo a rescisão, a Contratante poderá promover o ressarcimento de perdas e danos por via administrativa ou ação judicial.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

Este Contrato regula-se pela Lei nº. 8.666/93, pelas suas Cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral de contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA ANÁLISE

A minuta do presente instrumento de CONTRATO foi devidamente examinada e aprovada pela Procuradoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Caratinga, conforme determina a legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO

A publicação resumida deste instrumento no Diário Oficial da Estado de Minas Gerais, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Caratinga/MG para dirimir quaisquer dúvidas oriundas das obrigações previstas neste Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas:

Caratinga/MG, ______ de _________________ de 2016.

CONTRATANTE                                                 CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

| NOME: CPF: | NOME: CPF: |
| --- | --- |

ANEXO XII - RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CADASTRAMENTO

PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1.993 e suas alterações.

SEÇÃO II DA HABILITAÇÃO Art. 27: Para habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa a:

I – HABILITAÇÃO JURÍDICA; II – REGULARIDADE FISCAL; III – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA; IV – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.

I – HABILITAÇÃO JURÍDICA (ART. 28)

A documentação relativa à Habilitação Jurídica, conforme o caso consistirá em:

a) registro comercial, no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e última alteração, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores atuais;

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício;

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

II – REGULARIDADE FISCAL

a) Registro no Cadastro Geral de contribuintes do Ministério da Fazenda - CNPJ;

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através de Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal, e Certidão de Quitação da Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, nos termos do artigo 62, do Decreto-Lei nº.147, de 03/02/67, vigente na data do Cadastro;

c) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, vigente na data do Cadastro;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal de Caratinga - MG, vigente na data do Cadastro;

e) Prova de inscrição Estadual (do Estado sede da proponente), vigente na data do Cadastro;

f) Certidão Negativa de Débito - CND, fornecida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, vigente na data do Cadastro;

g) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS-CRF;

h) Prova de regularidade com o Tribunal Superior do Trabalho (CNDT);

i) Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Anexo–I);

j) Declaração que não emprega Menor (ANEXO–II) “art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal”.

III – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Prova de registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Monas Gerais – CREA-MG da empresa licitante;

IV – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (ART.31)

A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á:

a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei que comprovem a boa situação financeira da empresa, sendo vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de três meses da data de apresentação da proposta.

b) Os documentos exigidos neste subitem, quando forem próprios, deverão ser assinados pelo representante legal do licitante e pelo seu contador ou, quando publicados em Órgão de Imprensa Oficial, deverão permitir a identificação do veículo e da data de sua publicação e conter o nome do contador e o número de seu registro no Conselho Regional de Contabilidade;

c) A empresa com menos de um exercício financeiro, para cumprir essa exigência, deverá apresentar o Balanço de Abertura ou o último Balanço Patrimonial levantado;

d) Serão aceitos como na forma da lei o Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

-Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima):

-Publicados em Diário Oficial; ou

-Publicados em jornal; ou

-Por cópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.

e) Sociedades por Cota de Responsabilidade Limitada (LTDA):

-por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento; ou

-por cópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou do domicílio do licitante.

-Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei nº 9.317/96 (Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte) – “SIMPLES”:

f) Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídicos há menos de sessenta dias contados da efetiva pesquisa do cartório em relação à data da realização da Tomada de Preços, com data não anterior a 60 (sessenta) dias da data da entrega da documentação.

ANEXO XIII - ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2016

TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2016

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de atender ao disposto do item 3.2 do Processo Licitatório Nº 005/2016 – Tomada de Preço Nº 001/2016, que tendo visitado o local da Obra, tomamos conhecimento dos meios de acesso, transporte, das condições atuais do terreno, suas instalações, das obras e serviços a serem realizados e demais condições necessárias à perfeita execução dos serviços.

Local e Data: _________________ , ____ de ______________ de 2016.

___________________________________

### Representante da Empresa

ATESTADO

Para atender ao disposto no Edital de Licitação, Processo Licitatório Nº 005/2016 – Tomada de Preço Nº .001/2016, ATESTAMOS que o senhor.................................................portador do Registro no CREA nº............representante da empresa .......................................................visitou o local da obra.

### Caratinga, ____ de______________________ de 2016.

____________________________

##### Responsável

ANEXO XIV - TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 0012016

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

EMPRESA: _____________________________________________________________

ENDEREÇO COMPLETO:__________________________________________________

CNPJ DA EMPRESA: ___________________ TELEFONE/FAX: (___) ________________E-MAIL: ________________________________________________

Objeto da Licitação: Contratação de Empresa sob o regime de execução de menor preço por Empreitada global, para execução de obras e serviços na construção de uma arquibancada para quadra poliesportiva – complemento do piso da quadra 1, piso para quadra poliesportiva e alambrado da quadra 2, cobertura em estrutura metálica da quadra 1, nas dependências da FUNCIME, em conformidade com as planilhas e projetos anexos.

LOCAL: FUNCIME - Fundação Educacional Cidade dos Meninos

Praça Martha Carli, n.º 991 A, Bairro Santa Cruz, Caratinga / MG, CEP 35.300-181.

DECLARO, que recebi o Edital de Licitação Pública: Modalidade: Tomada de Preços nº 001/2016, Processo Licitatório nº. 001/2016, que será aberto no dia  11/07/2016 , às 09:00 HS, na sala de Licitação do Fundação Educacional Cidade dos Meninos - FUNCIME,-MG, a qual participarei levando os documentos necessários à habilitação e proposta, ciente de todos os termos.

Local e Data:_____________________, _____ de ___________________ de 2016.

Assinatura do Responsável e Carimbo da Empresa

ANEXO XV -  TERMO DE  RENUNCIA

Á Comissão Permanente de Licitação

Referente à Tomada de Preço nº. 001/2016

Objeto: Contratação de Empresa sob o regime de execução de menor preço por Empreitada global, para execução de obras e serviços na construção de uma arquibancada para quadra poliesportiva – complemento do piso da quadra 1, piso para quadra poliesportiva e alambrado da quadra 2, cobertura em estrutura metálica da quadra 1, nas dependências da FUNCIME, em conformidade com as planilhas e projetos anexos.

A (o) Licitante ______________________________________________, por seu representante legal, que ao final assina, vem manifestar renuncia ao prazo recursal de que trata o artigo 109 da lei 8666/93 (fase de habilitação).

Por ser expressão de verdade.

______________________________/____, ___ de ______________ de 2016.

__________________________________

Assinatura e Carimbo

ANEXO XVI - TERMO DE CONHECIMENTO DE MINUTA DE CONTRATO

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito o convidado, abaixo qualificado, atesta ter tido conhecimento dos exatos da Minuta do Contrato Administrativo que lhe fora apresentado e entregue e se refere ao processo licitatório nº. 005/2016 – Tomada de Preço nº. 01/2016, tendo tomado conhecimento das cláusulas ali constantes, concordando com as mesmas.

O referido é verdade e firma o presente terno de conhecimento, que passa a compor o processo Licitatório.

___________________________, _____ de __________________ de 2016.

________________________________________

Assinatura e Carimbo do Convidado

ANEXO XVII - DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DA OBRA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2016

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016

Declaramos para os devidos fins de atender ao disposto do item 3.2.5 do Processo Licitatório Nº 005/2016 – Tomada de Preço Nº 001/2016, que tomamos conhecimento dos meios de acesso, transporte, das condições atuais do terreno, suas instalações, das obras e serviços a serem realizados e demais condições necessárias à perfeita execução dos serviços.

Local e Data: _________________ , ____ de ______________ de 2016.

___________________________________

### Representante da Empresa

AVISO DE LICITAÇÃO

Fundação Educacional Cidade dos Meninos - FUNCIME/MG, Através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que se encontra aberto o Processo Licitatório Nº 005/2016, Tomada de Preço Nº 001/2016, objetivando a Contratação de Empresa sob o regime de execução de menor preço por Empreitada global, para execução de obras e serviços na construção de uma arquibancada para quadra poliesportiva – complemento do piso da quadra 1, piso para quadra poliesportiva e alambrado da quadra 2, cobertura em estrutura metálica da quadra 1, nas dependências da FUNCIME, e em conformidade com as planilhas e projetos anexos. Abertura 11 de julho de 2016 as 09:00 Horas. Caratinga / MG, 23 de junho de 2016 - Presidente da CPL – Tereza Maria Lopes Silva